БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«22» декабря 2022 № 131                 		                                       г. Белокуриха

Об информации о результатах исполнения решения городского Совета депутатов               от 23.06.2022 № 90 «О Сводном реестре наказов на 2022-2023 год»

Заслушав информацию заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Е.В. Тарабрина о результатах исполнения решения городского Совета депутатов от 23.06.2022 № 90 «О Сводном реестре наказов на 2022-2023 год», руководствуясь ст. ст. 37, 38 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ:

- Информацию заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Е.В. Тарабрина о результатах исполнения решения городского Совета депутатов от 23.06.2022 № 90 «О Сводном реестре наказов на 2022-2023 год» принять к сведению.

- Опубликовать отчет администрации города о выполнении Сводного реестра наказов на 2022-2023 г.г. на официальном сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края (прилагается).

- Снять с контроля решение от 23.06.2022 № 90 «О Сводном реестре наказов на 2022-2023 год».

- Депутатам городского Совета депутатов к очередной сессии подготовить предложения для включения в Сводный реестр наказов на 2023-2024 год.

- Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председатель

Белокурихинского городского

Совета депутатов Алтайского края                                                    О.С. Акимов

Приложение

к решению Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.12.2022 № 131

Отчет администрации города Белокуриха о выполнении Сводного реестра наказов на 2022-2023 г.г.

| № избир. округа | Содержание наказа | Месторасположение | Срок реализации | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и асфальтирование дороги | Алтайская | 2022 | В 2022 году выполнен ямочный ремонт ул. Алтайская, продолжение асфальтирования будет рассмотрено на 2023г. при наличие средств. |
|  | Установка детского городка | Ждановых, 1-3 | 2022 | Не выполнено на 50%, поскольку по требованиям нормативных документов не подходит расположение, где изъявили желание жители и депутаты. 1. Необходимо определиться с местом установки (не менее 20м от МКД. 2. Игровое оборудование на детскую площадку закуплено. |
|  | Обрезка зарослей кустарников | Угрюмова | 2022 | Выполнено |
|  | Установка дополнительных контейнеров ТКО | Алтайская | 2022 | Выполнено |
| 2 | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков | Мясникова,12 | 2022 | Написали письмо в Минстрой АК, отказ на 2022, план 2029-2031г., поднимем вопрос о переносе сроков кап. ремонта |
| 3 | Замена детской площадки | Белогорская | 2023 |  |
|  | Устройство пешеходных переходов | Перекрестки: -подъём на ул.Объездная – Нагорная – Декабристов подъём на ул.Шукшина – Энергетиков – Школа №1 около «весовой Теплоцентрали» | 2022 2022 | Ул. Декабристов – ул. Нагорная – нет технической возможности, рассмотрено на комиссии по БДД, по остальным улицам выполнено. |
|  | Асфальтирование дороги | Советская-Иркутская | 2022 | Выполнено, отсыпано вырезкой б/у асфальта с ул. Советской |
|  | Устройство освещения | Советская-Иркутская | 2023 | В 2022 году оформление документации, 2023 реализация |
| 4 | Устройство парковки | Ждановых,17 | - | Рассмотрим возможность включения в программу «Комфортная городская среда» |
|  | Обновление детского игрового оборудования | Ждановых, 15 | 2023 |  |
|  |  | Ждановых,17 | 2023 |  |
| 5 | Устройство освещения | Майская | 2023 | Выполнено |
|  | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков | Мясникова, 26 | 2024 | 2024 по краткосрочному плану кап. ремонта МКД на 2024 год, необходимо проводить ОДС по увеличению тарифа на капремонт |
|  | Опиливание деревьев | Соболева, 24 | 2022 | Выполнено |
|  | Закрыть проезд (ворота) на «Ярмарку выходного дня» | Соболева, 24 | 2022 | Выполнено |
| 6 | Устройство и ремонт освещения | Смоленская, Цветная, Яблочная | 2023 | Ул. Цветная - освещение сделано |
|  | Асфальтирование дороги | Славянская | 2022 | Выполнено |
|  | Установка дополнительных контейнеров ТКО | Славянская | 2022 | Выполнено |
|  | Установка знаков, ограничивающих скоростной режим | Славянская | 2022 | Вопрос поднимался на комиссии по БДД – нет оснований. |
|  | Установка ограждения для детской площадки | Цветная | 2023 | В 2022 бюджет освоен по детским площадкам. |
|  | Устройство твердого дорожного покрытия | Цветная | 2022 | Дорога 5й категории, дресвой отсыпали в 2022 году. |
| 7 | Замена игрового оборудования на детской площадке | Ждановых, 13/1 и 17/1 | 2023 | В 2022 текущий ремонт |
|  | Создание искусственной неровности | Ждановых между домами №№ 13, 13/3 | 2022 | Готовим прямой контракт на закупку |
|  | Асфальтирование дороги | Проходная | 2022 | 5я категория, отсыпку сделали в 2022 щебнем ул. Проходная, ул. Соловьиная |
|  | Устройство освещения | Проходная | 2023 |  |
|  | Устройство дренажных канав (ливнёвка) | Проходная | 2022 | Выполнено, выполняется согласно кратности |
| 8 | Создание единого проектного решения включающего в себя благоустройство заросшей клёнами территории в районе дома № 101 по ул. Бр. Ждановых, устройство тротуара и освещения по ул. Бр. Ждановых (от ул. Бийская до ул. Кольцевая), устройство тротуара по ул. Бийская, устройство светофора на пересечении ул. Бр.Ждановых и ул. Бийская | 2022-2023 | Тротуар и освещение 2022 -выполнено, светофор на 2023 год. Обрезка веток 2022 год – выполнено. |
|  | Устройство благоустроенной пешеходной зоны | пос. Кулацкий в центральную часть города по ул. Зелёная | 2022 | Обследование провели, участок земли в частной собственности |
|  | Дренажные мероприятия и устройство тротуара | Изумрудная | 2022 | Выполнено |
|  | Асфальтирование части улицы, не вошедшей в краевую программу | Юбилейная | 2022 | Выполнено |
| 9 | Расширение парковки | Советская, 10 | 2024 | Рассмотрим возможность включения в программу «Комфортная городская среда» на 2024 год. |
|  | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков. | Советская, 4/1 | 2022 | В 2022 написано письмо в Минстрой, отказ. Необходимо общее собрание собственников на перенос на более поздний период (содействие) 2023-2024 год. |
|  | Текущее содержание детской/спортивной площадок | Советская, №№ 2,4,6/1 | 2022 | Текущий ремонт 2022 год, контракт исполнен. |
|  | Благоустройство и ремонт межквартальных проездов | Советская, 8 | 2024 | Рассмотрим возможность включения в программу «Комфортная городская среда» на 2024 год. |
| 10 | Перенос металлических гаражей | Мясникова, №№ 20,24 |  | Составлена дорожная карта, 2022 год. |
|  | Обновление детского игрового оборудования | Мясникова, 20 | 2023 | В 2022 качели сделали, ремонт выполнили. |
|  | Создание искусственной неровности, восстановление бордюров | Мясникова, 22/1 | 2023 |  |
|  | Ремонт скамеек, отмостки | Мясникова, 22 | 2022 | Письмо в УК написано, на контроле |
|  | Расширение парковки | Советская, 2 | 2022 | Выполнено при реализации программы «Комфортная городская среда» |
|  | Установка детского городка | Мясникова, 18 | 2024 |  |
| 11 | Проведение водопровода | Ягодная, Песчаная, Огородная; | 2022 | Ул. Ягодная, ул. Огородная рассмотрим возможность в 2023 году, ул. Песчаная – 2022 год. |
|  | Устройство освещения | Брусничная | 2024 |  |
|  | Установка насоса, повышающего давление | Брусничная | - | Произведено обследование, жалоб на плохой напор не было |
|  | Отсыпка дороги | Лазурная, Луговая | 2022 | выполнено |
|  | Установка водоразборной колонки | Огородная | - | Есть центральное водоснабжение |
|  | Асфальтирование дороги | Советская - Иркутская | 2022 | Выполнено, отсыпано вырезкой б/у асфальта с ул. Советская |
|  | Устройство освещения | Советская - Иркутская | 2023 | В 2022 году оформление документации, 2023 реализация |
|  | Ремонт дороги | Ягодная, Песчаная, Огородная; | 2022 | Песчаная отсыпана 2022, Ягодная, Огородная-2022, в рамках текущего содержания грейдируем. |
|  | Ремонт дороги | Советская от автомойки «Автобаня» до ЦГБ | 2022 | Выполнено |
|  | Установка детской игровой площадки | Кленовая | 2024 |  |
|  | Обустройство автобусной остановки | Район автозаправки «Роснефть» | 2023 | Остановка имеется, установку остановочного павильона рассмотрим в план на 2023 год |
| 12 | Капитальный ремонт крыши дома, ускорение сроков | Соболева, 7 | 2023 | В КСП на 2023 год, тариф на кап. ремонт увеличен |
|  | Расширение дорожного проезда с организацией одной полосы под стоянку автомобилей | Советская, 10/1 | 2024 | Рассмотрим возможность включения в программу «Комфортная городская среда» на 2024 год. |
|  | Установка ограждения на детской игровой площадке | Советская, 14,12,10/1 | 2024 |  |
|  | Ремонт моста | Кирпичная; Нагорная | 2022 | Выполнено |
| 13 | Отсыпка и ремонт дороги | Снежная, Полевая, Весенняя | 2022 | Отсыпка не требуется |
|  | Устройство освещения | Весенняя | 2023-2024 |  |
|  | Увеличить кратность уборки остановки | Школа №1 (Шукшина) | 2022 | Выполнено, подрядчику обозначено |
| 14 | Ремонт дороги, дренажные мероприятия | Озерная | 2022 | Выполнено |
|  | Ликвидация несанкционированной свалки | Нагорная | 2022 | Выполнено |
|  | Асфальтирование дороги | Советская-Иркутская | 2022 | Выполнено, отсыпано вырезкой б/у асфальта с ул. Советская |
|  | Устройство освещения | Советская-Иркутская | 2023 | В 2022 году оформление документации, 2023 реализация |
|  | Устройство освещения | Озерная | 2022 | Выполнено (просили фонарь поставить на въезде) |
|  | Установка детской площадки | Крестьянский | 2023 |  |
|  | Установка водоразборной колонки | Огородная | - | Есть центральное водоснабжение |
| 15 | Устройство освещения | Садовая от дома № 51 до конца улицы | 2023-2024 |  |
|  |  | Рабочая от дома № 30 до конца улицы | 2023-2024 |  |
|  |  | Чехова от дома № 37 до ул.Нижняя | 2023-2024 |  |
|  | Отсыпка и грейдирование | Переулки м/у Молодежная и Рабочая | 2022 | Выполнено |
|  | Обеспечить надлежащее давление водоснабжения | Молодежная от дома № 18 и выше | 2022 | Выполнено сделали закольцовку |
|  |  | Рабочая от дома № 36 и выше | 2022 | Выполнено, сделали закольцовку |
|  | Огородить баки ТКО | по округу | - | Баки устанавливались частными лицами, на 2023 планируем в бюджете на приведение к нормативному состоянию контейнерных площадок ТКО. |

Заместитель главы администрации города

по городскому хозяйству                                                                                                                                          Е.В. Тарабрин