Приложение 1

Перечень строящихся объектов капитального строительства в г. Белокуриха

Объекты санаторно-курортного комплекса, медицинские учреждения

| № п.п. | наименование заказчика (подрядчика) | Юридический адрес заказчика | наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Дата выдачи разрешения на строительство | Информация об объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «ТБМ-Инвест» ООО «Каскад» | Московская обл. г. Мытище Волковское шоссе, 15 | Пристрой лечебно-оздоровительного корпуса к зданию БФУ | Зона курорта, ул. Славского | 20.06.2006 Продл. До 01.07.2012г. | Пятиэтажное здание гостиничного типа, выполнены работы по планировке площадки, частично выполнено устройство свайного фундамента. Директор ООО «Каскад» В.П.Морус, тел. 89635043706. |
|  | СПП ОАО «Стройгаз» | г. Барнаул пр. Комсомольский, 118 | Горнолыжная база | Зона курорта, ул. Славского, р-н кресельного подъемника | 11.01.2006 | Пятиэтажное здание, не выполнены работы по отделке, монтажу инженерного оборудования и благоустройству территории. Срок действия разрешения истек, отсутствует заключение государственной экспертизы. Контактное лицо – А.И.Ткаченко 89039578228 |
|  | Азаев Ю.Л. | г. Белокуриха пер. Кедровый, 2 | Кемпинг | Зона курорта, ул. Славского, | 10.01.2007 продление 11.08.08- 11.08.11 | Двухэтажное здание, не выполнены работы по отделке, монтажу инженерного оборудования и благоустройству территории. |
|  | ФГУП по эксплуатации оздоровительных учереждений МПС РФ | ОАО «РЖД» г. Москва | Санаторий «Зори Алтая» на 250 мест | Зона курорта, ул. Славского | 07.06.2007 Продление до 2014 года | Пятиэтажное здание санатория, выполнены работы по планировке площадки, частично выполнено устройство фундамента. Контактное лицо – В.Г.Малькевич |
|  | ООО «Бия» | г. Белокуриха, ул. Советская, 31 – 4. | Пансионат на 20 мест | Зона курорта, ул. Славского, р-н санатор.«Россия» | продление 01.07.08- 01.10.08 | Пятиэтажное здание пансионата, выполнены работы по планировке площадки, частично выполнено устройство фундамента. Контактное лицо – С.Л.Пилецкий 89095444186 |
|  | «Беловодье WWW» Аксенов И.Г. | г. Белокуриха, ул. Мясникова, 19-1 г. Барнаул ул. Н.Крупской, | Пансионат | Зона курорта, ул. Славского, поворот на санаторий «Алтай-West» | 16.08.2007 01.03.2010 01.07.2010 | Пятиэтажное здание, выполнен железобетонный каркас. Срок действия разрешения истек, отсутствует договор аренды. Москва (495)9249357 |
|  | Крохалева Елена Борисовна | г. Барнаул, ул. Правый берег пруда,272 | Пансионат на 15 мест с оздоровительным комплексом | Зона курорта, ул. Славского | Срок действия разрешения закончился | Двухэтажное здание, не выполнены работы по отделке, монтажу инженерного оборудования и благоустройству территории. В нарушение требований проектной документации возведен третий этаж. Контактное лицо – О.Н.Богомолов 89059813303 |

Жилые многоквартирные дома

|  | ООО «СМУ – 55» | г. Белокуриха ул. Бийская, 15 | Многоквартирный жилой дом | ул. Соболева, 22 | 03.08.2007 Продление 21.11.08-21.11.2010 | Десятиэтажное здание из 3 блоксекций, в завершающей стадии железобетонный монолитный каркас двух секций и фундамент последней секции. Контактное лицо – Г.П.Тырышкин 20560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эпанаев Е.В. |  | Жилой дом | ул. 8 Марта, 3а |  | Двухэтажное здание, выполнены работы по планировке площадки, частично выполнено устройство свайного фундамента. |
|  | ООО «УК «Мегаком-Медиа» | г. Новосибирск ул. Трудовая, 5-а г. Барнаул ул. Л.Толстого, 9 | Жилой многоквартирный дом | Ул. Бийская,11 | 28.01.2005 продление 26.01.09-31.02.09 | Пятиэтажное здание, не выполнены работы по отделке, монтажу инженерного оборудования и благоустройству территории. Контактное лицо – А.А.Шамне 89609555106 |
|  | Самсонов О.Н. | г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/3 | Офисное здание | Ул. Мясникова, 2 | 31.11.09-30.01.2012 | Работы по устройству фундамента |
|  | Эпанаев Е.В. | г. Белокуриха, ул. Мясникова,2 а | Городской парк отдыха с искусственными водоемами | Пересечение ул. Бийская и Советская | 15.06.2006 | Незавершенные строительством водоемы + проектирование комплексной жилой застройки |
|  | ООО «Кристалл» | ул. 8Марта, 8 | Пансионат семейного типа на 10 мест. | Ул. Славского, 59 | Продление 26.09.08- 26.09.09 | Двухэтажное здание, не выполнены работы по отделке фасада ½ части здания и благоустройству территории. Контактное лицо – А.Л.Вожаков 9039904300 |
|  | ООО «Автомобильный транспорт связи» | г. Белокуриха, ул. Советская, 1 | Административного здания | Ул. Объездная, 42 | « 14 » июня_20 10 г. | Двухэтажное здание. Контактное лицо – В.В.Сухов 89059284483 |
|  | ООО «Ареда 3» | с. Чемал, урочище «Ареда» | Гостиница на 60 мест с автостоянкой | Ул. Славского | « 30 » марта 20 11 г. | Пятиэтажное здание, выполнены работы по монтажу металлического каркаса. |
|  | ЗАО «Курорт Белокуриха» | г. Белокуриха, ул. Ак. Мясникова, 2 | Гостевой дом №1 | Ул. Славского, 67 | «24»_февраля 2011 г. | Двухэтажное здание, выполнены работы по планировке площадки, частично выполнено устройство фундамента. |
|  | ЗАО «Курорт Белокуриха» | г. Белокуриха, ул. Ак. Мясникова, 2 | Гостевой дом № 2 | Ул. Славского, 67 | «24»_февраля 2011 г. | Двухэтажное здание, выполнены работы по планировке площадки, частично выполнено устройство фундамента. |

Магазины

| № п.п. | наименование заказчика (подрядчика) | Юридический адрес заказчика | наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Дата выдачи разрешения на строительство | Информация об объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корвяков Олег Васильевич | ул. Рождественская, 15 | Магазин смешанных товаров | ул. Бийская, 7 | 06.06.2006 | Двухэтажное здание, выполнены работы по планировке площадки, частично выполнено устройство фундамента. Контактное лицо – О.В.Корвяков 889132220813 |
|  | Павшинкин Евгений Борисович | Полевая, 9-1 | Автосервис | ул. Советская, 34/1 | 23.06.2006 продление 25.06.08- 24.06.09 | Двухэтажное здание, не выполнены работы по отделке, монтажу инженерного оборудования и благоустройству территории. Контактное лицо – Жарков Д.Е. 89039589429 |
|  | Капитанов Д. Манжара | Г. Бийск, п. Московский, 43 | Торгово-гостиничный комплекс | Ул. Мясникова, 15 | 02.06.08- 30.09.09 | Трехэтажное здание, выполнены работы по планировке площадки, частично выполнено устройство фундамента. Контактное лицо – О.В.Тимошков 89635220406 |
|  | ООО «Энергоцентр» | Ул. Советская, 3 | Входная группа встроенного магазина | Ул. Бр. Ждановых, 13 – 1 | 01.07.08- 31.12.08 |  |
|  | Кулак Ю.Н. Кулак Л.Н. | 40 лет Победы, 38 | Входная группа встроенного магазина | Ул. Советская, 6-1 | 18.08.08- 18.08.09 |  |
|  | Шураева Л.М. | Г. Нижневартовск Ул. Северная, 78-44 | Входная группа офиса | Ул. Мясникова, 14-41 | 09.10.08-31.12.08 |  |
|  | Фриауф А.А. | Виноградная, 41 | Пункт общественного питания быстрого приготовления | Ул. Советская, 18/1 | 14.10.08-01.02.09 |  |
|  | Кузьменко Б.С. | Ул. Лазурная, 42 | Магазин | Ул. Объездная, 21 | 09.07.09-09.07.10 |  |
|  | Ткаченко А.И. | Ул. Полевая, 47 | Двухэтажное офисное здание | Ул. Советская, 23/1 | 22.07.09- 22.07.11 |  |
|  | Желтиков В.И. | Ул. Строителей, 42 кв.1 | Магазин с тремя жилыми квартирами | Ул. Советская, 49/2 | 13.12.2007г. 27.10.2012г. |  |
|  | Валынкин П.Н. | Ул. Воскресенская, 6 | Реконструкция кв. 1 под магазин закусочную | Ул. Ак.Мясникова, 5 | 05.11.2003г. 05.11.2004г. |  |
|  | Комышан С.В. | Г. Бердск, Ул. Кольцова, 62 | кафе | Ул. Угрюмова, 47 | 14.12.09-15.12.2010 |  |
|  | Комышан С.В. | Г. Бердск, Ул. Кольцова, 62 | Здание сторожей | Ул. Угрюмова, 47 | 22.01.2010 22.01.2011 |  |
|  | Дивиной Валентине Петровне | г. Белокуриха, ул. Степная, 17 | Магазина смешанных товаров | Ул. Рабочая, 2а | « 29 » июля_20 11 г. |  |
|  | Касьянову В. В. | пер.Вишневый,9 кв.1 | Входной группы магазина | ул. Ак. Мясникова, 18 кв. 33 | «07» ноября 20 10 г. |  |
|  | Эпанаеву Е. В. | г. Бийск ул. Ленинградская, 37, кВ. 20 | Трехэтажного жилого дома со встроено-пристроенными торговыми помещениями | ул. Ак.Мясникова, 2/1 | «13» ноября 2013 г. |  |

Объекты обслуживания населения:

| № п.п. | наименование заказчика (подрядчика) | Юридический адрес заказчика | наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Дата выдачи разрешения на строительст. | Информация об объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Вымпелкоммуникации» |  | Базовая станция БС 44 662 | Территория городского рынка | 26.01.2006 |  |
| 5 | ОАО «Алтайгазпром» | Г. Барнаул ул. Никитина, 90 | Газопровод низкого давления от ГРП по ул. Славянская | Ул. Славянская, ул. Бр.Ждановых, ул. Звездная, ул. Троицкая, ул. Воскресенская, ул. Рождественская, ул. Талькова, ул. Коммунальная, пер. Трудовой | 27.08.09 |  |
| 6 | ОАО «Алтайгазпром» | Г. Барнаул ул. Никитина, 90 | Газоснабжение жилых домов г. Белокуриха Алт. Кр. 2 очередь 2 этап. | Пер. Заводской | 27.08.09 |  |
| 7 | ОАО «Алтайгазпром» | Г. Барнаул ул. Никитина, 90 | Газоснабжение жилых домов г. Белокуриха Алт кр. 2 очередь 5 этап. | Ул. Советская, ул. Луговая, ул. Набережная | 27.08.09 |  |
| 8 | ООО «Гермес» | ул. Бийская, 28 | Холодный склад | ул. Бийская, 28 | «27» апреля 2011 г. |  |
| 9 | ООО «Гермес» | ул. Бийская, 28 | Склад для хранения цемента | ул. Бийская, 28 | «27» апреля 2011 г. |  |
| 10 | ООО «Гермес» | ул. Бийская, 28 | Гараж для легкового автомобиля | ул. Бийская, 28 | «27» апреля 2011 г. |  |
| 11 | ООО «Гермес» | ул. Бийская, 28 | Здание теплового учета | ул. Бийская, 28 | «27» апреля 2011 г. |  |
| 12 | ОАО «Алтайводпроект» | г. Барнаул, | Реконструкция 8-ми квартирного малоэтажного жилого дома | ул. 8 Марта, 2а | « 10 » июля 20 11 г. |  |
| 13 | Самсонову Ю. В. | 659900 г. Белокуриха, ул. Белогорская, 23 | Офисного здания пасеки | Примерно 65 м. по направлению на северо-запад от ориентира ул. Центральная, 20, расположенного за пределами участка | « 26 » апреля 20 12 г. |  |
| 14 | «Белокурихинские МЭС» | ул. Изумрудная, 7 | Гаражный бокс на 2 автомобиля | ул. Изумрудная, 7 | «30» сентября 2011г. |  |

Начальник отдела архитектуры и градостроительства

О.А.Бункова