| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 182 914 | руб. | Смета на сумму: | 1 182 914 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 200__г. |  |  | «______»____________________ 200__г. |  |  |  |  |
| Объект:; Г.Белокуриха,ул.Бр.Ждановых,№3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6. (Локальный сметный расчет). на капремонт дом№3 по ул.Бр.Жановых. |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 1 182.914 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 2.507 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 222.607 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е53-21-5 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык вертикальный, 100м герметиз.стыков | 6 | 230.49 | 90.27 | 1 382.93 | 841.32 | 541.61 | 15.96 | 95.76 |
|  |  |  | 140.22 | 13.48 |  |  | 80.87 | 1.09 | 6.54 |
|  | Вычт.ресурсы: С104-0103:[ М-(962.65=899.67*1.07) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 793.08 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 645.53 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 821.55 |  |  |  |  |
| 2. | С-ценапоставщик. прокладки уплотнительные Изоком ППИ-ЖС60, м | 606 | 5.78 |  | 3 504.68 |  |  |  |  |
|  | Объем: (6)*101.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =24.39*1.0694/4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е53-21-5 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык вертикальный, 100м герметиз.стыков | 6 | 230.49 | 90.27 | 1 382.93 | 841.32 | 541.61 | 15.96 | 95.76 |
|  |  |  | 140.22 | 13.48 |  |  | 80.87 | 1.09 | 6.54 |
|  | Вычт.ресурсы: С104-0103:[ М-(962.65=899.67*1.07) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 793.08 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 645.53 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 821.55 |  |  |  |  |
| 4. | С-ценапоставщик. прокладки уплотнительные Изоком ППИ-ЖС60, м | 606 | 5.78 |  | 3 504.68 |  |  |  |  |
|  | Объем: (6.0)*101.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =24.39*1.0694/4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е07-01-037-1 Заполнение вертикальных швов стеновых панелей производственных зданий цементным раствором, 100 м шва | 12 | 899.16 | 407.14 | 10 789.92 | 2 439.84 | 4 885.68 | 23.7 | 284.4 |
|  |  |  | 203.32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 117% |  |  | 2 854.61 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72.25% |  |  | 1 762.78 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 15 407.32 |  |  |  |  |
| 6. | Е15-04-012-3 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная, 100м2 окрашив.поверх | 55.6 | 1 148.41 | 4.48 | 63 851.65 | 4 629.26 | 249.14 | 9.59 | 533.204 |
|  |  |  | 83.26 | 0.62 |  |  | 34.53 | 0.05 | 2.78 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 4 407.28 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 2 180.32 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 70 439.25 |  |  |  |  |
| 7. | Е08-07-001-3 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных, 100м2 вертик.проекци | 15 | 954.52 | 6.63 | 14 317.80 | 8 075.42 | 99.44 | 65.2 | 978 |
|  |  |  | 538.36 | 0.99 |  |  | 14.84 | 0.08 | 1.2 |
|  | Накладные расходы | 109.8% |  |  | 8 883.11 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 5 501.38 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 28 702.28 |  |  |  |  |
| 8. | Е08-07-001-5 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м на каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к норме 08-07-001-3, 100м2 вертик.проекци | 15 | 397.15 | 3.31 | 5 957.30 | 2 425.01 | 49.59 | 19.58 | 293.7 |
|  |  |  | 161.67 | 0.51 |  |  | 7.59 | 0.04 | 0.6 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 109.8% |  |  | 2 670.99 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 1 654.17 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 10 282.46 |  |  |  |  |
| 9. | Е15-02-018-1 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цоколя цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая, 100м2 оштукат.поверх | 2.11 | 1 531.59 | 87.28 | 3 231.66 | 1 657.59 | 184.17 | 90.48 | 190.9128 |
|  |  |  | 785.59 | 68.72 |  |  | 145.01 | 7.46 | 15.7406 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 1 703.46 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 842.72 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5 777.83 |  |  |  |  |
| 10. | Е12-01-008-2 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада | 0.3 | 359.70 | 0.83 | 107.91 | 11.99 | 0.25 | 4.9 | 1.47 |
|  |  |  | 39.95 | 0.13 |  |  | 0.04 | 0.01 | 0.003 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 12.99 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 6.65 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 127.55 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 108 031.46 | 20 921.75 | 6 551.49 |  | 2473.2068 |
|  |  |  |  |  |  |  | 363.75 |  | 33.4036 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 108 031.46 | 20 921.75 | 6 551.49 |  | 2473.2068 |
|  |  |  |  |  |  |  | 363.75 |  | 33.4036 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 108 031.46 | 20 921.75 | 6 551.49 |  | 2473.2068 |
|  |  |  |  |  |  |  | 363.75 |  | 33.4036 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 3; %=117 - по стр. 5; %=94.5 - по стр. 6, 9; %=109.8 - по стр. 7, 8; %=108 - по стр. 10) |  |  |  | 22 118.61 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3; %=72.25 - по стр. 5; %=46.75 - по стр. 6, 9; %=68 - по стр. 7, 8; %=55.25 - по стр. 10) |  |  |  | 13 239.08 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 143 389.15 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 143 389.15 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 22 118.61 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 13 239.08 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих ТЦ | 10.64 |  |  | 222 607.42 |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов ТЦ | 10.64 |  |  | 3 870.30 |  |  |  |  |
|  | Стоимость механизмов ТЦ | 3.68 |  |  | 24 109.48 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов ТЦ | 4.51 |  |  | 363 317.66 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ТЦ |  |  |  | 610 034.56 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ | 10.64 |  |  | 235 342.01 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 | 0.94 |  |  | 221 221.49 |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ | 10.64 |  |  | 140 863.81 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  | 972 119.86 |  |  |  |  |
|  | Технический надзор (приказ №36от 15.02.2005г.прил.2) | 1.011 |  |  | 982 813.18 |  |  |  |  |
|  | С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 1.02 |  |  | 1 002 469.44 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 180 444.50 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 1 182 914.00 |  |  |  |  |

| Составил: | Попова Е.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |