Приложение

к постановлению

администрации города Белокуриха

от 08.11.2012 № 1729

- Паспорт

муниципальной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Белокуриха                        на 2013-2017 годы»

| Наименование программы: | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Белокуриха на 2013-2017 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" Закон Алтайского края от 16 июля 1996 № 32-ЗС "О безопасности дорожного движения в Алтайском крае" |
| Заказчик программы | Администрация города Белокуриха Алтайского края |
| Разработчик программы | Отдел развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации администрации города |
| Цели и задачи программы: | - сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения; - снижение аварийности на улицах и дорогах города Белокуриха; - сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП; - повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы: | 2013-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования: | Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 8371 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей муниципального бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | - уменьшение количества погибших в ДТП на 10-15%; - повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения; - уменьшение детского дорожно-транспортного травматизма. |
| Исполнители программы: | - отдел развития инженерных коммуникаций, транспорта и газификации администрации города; - комитет по образованию администрации города; - комитет по культуре и делам молодежи администрации города; - МБУ «Комитет по связям с общественностью»; - ОГИБДД МО МВД России «Белокурихинский»; - управление по делам ГО и ЧС администрации города. |
| Целевые показатели и индикаторы программы | Важнейшим целевым показателем программы является: - сокращение количества лиц, погибших или пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Важнейшими индикаторами программы являются: - уровень безопасности дорожного движения (количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 1000 машин); - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей. |

- 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Ежегодно на улицах и дорогах города Белокуриха происходит более ста двадцати дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают и получают увечья различной степени тяжести свыше пятнадцати человек. Каждый год погибают и   получают травмы дети, некоторые из них становятся инвалидами.

В результате обществу наносится невосполнимый ущерб. За 12 месяцев 2011 года произошло 12 ДТП (АППГ- 13), в результате которых 12 человек получили телесные повреждения (АППГ-14), 2 человека погибли (АППГ – 0).          В результате проведенного анализа за 2010 и 2011 годы установлено, что основной причиной тяжести дорожно-транспортных происшествий является  неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств салоне автомобиля, превышение установленной скорости движения и нарушение ПДД пешеходами. В результате проведенных профилактических мероприятий за 2011 год выявлено 536 (АППГ – 708) нарушений ПДД за неиспользование детских удерживающих устройств, 852 (АППГ – 1249) нарушений за неиспользование ремней безопасности, нарушений ПДД пешеходами - 402 (АППГ – 336).

Сотрудниками ОГИБДД на постоянной основе поводятся мероприятия, направленные на профилактику и пропаганду безопасности дорожного движения, в том числе 317 (АППГ- 308_ бесед в общеобразовательных учреждениях, выпущено материалов по безопасности дорожного движения в СМИ 77 (АППГ – 70), организовано и проведено 46 (АППГ- 26) пропагандистских мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Остается напряженной ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом: так, с участием детей в 2005-2006 году произошло 3 происшествия, в которых погибли 2 и получили травмы 2 детей на ул. Строителей, за 12 месяцев 2011 года с участием детей произошло 3 ДТП (2010 – 1), в результате которых 3 ребенка получили телесные повреждения (2010 – 1), погибло детей – 0 (2010 – 0).

Снижение за последнее время степени защищенности участников дорожного движения на автомобильных дорогах объясняется рядом факторов, основными из которых являются:

- массовое несоблюдение норм безопасности дорожного движения его участниками, недостаточная подготовка водителей в учебных организациях;

- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции дорог.

Администрацией города в 2011 году разработан проект организации дорожного движения, в соответствие с которым необходимо выполнение мероприятий по установке, демонтажу дорожных знаков, нанесения разметки, установки дорожных ограждений и дорожных полицейских, внесение изменений в проект осуществляется не менее одного раза в три года.  Проведение данного вида работ требует финансирования.

В целях улучшения ситуации на улицах и дорогах города Белокуриха необходимо осуществить целый комплекс мер, направленных на повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

- 2. Основная цель и задачи программы

Цель: сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, снижение аварийности на улицах и дорогах города Белокуриха, сокращение количества лиц погибших в результате ДТП.

Задачи:

- повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение профессиональной подготовленности водителей транспортных средств;

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- профилактика возникновения опасных участков на территориальной сети дорог и их ликвидация;

- обеспечение своевременного оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

3. Перечень мероприятий программы 	(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование за счет средств муниципального бюджета |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | Проведение городских соревнований «Безопасное колесо» (не менее одного раза в год) | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | ОГИБДД МО МВД России «Белокурихинский» (по согласованию); комитет по образованию администрации города | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
| 2 | Проведение акции «Первоклассник на дороге» (не менее одного раза в год) | - | - | - | - | - | комитет по образованию администрации города | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
| 3 | Организация выпуска материалов по наглядной агитации, посвященной безопасности дорожного движения, подготовка и создание информационно-пропагандистских материалов в СМИ, информационных щитов, социальной рекламы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | МБУ «Комитет по связям с общественностью»; комитет по образованию администрации города | повышение уровня безопасности дорожного движения (количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 1000 машин) |
| № п/п | Наименование мероприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| 4 | Создание в школах классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами наглядной агитации, обустройство детских городков | - | - | - | - | - | комитет по образованию администрации города | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
| 5 | Обеспечение улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения и их эксплуатация, в том числе: | 2361 | 1790 | 1865 | 845 | 845 | отдел развития инженерных коммуникаций, транспорта и газификации администрации города | повышение уровня безопасности дорожного движения (количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 1000 машин) |
| 5.1 | дорожные знаки | 1550 | 1220 | 1220 | 200 | 200 |  |  |
| 5.2 | дорожная разметка | 249 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |
| 5.3 | ограждения | 250 | - | 75 | 75 | 75 |  |  |
| 5.4 | светофорные объекты | 312 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |  |
| 6 | Строительство автостоянок транспорта, в том числе внутриквартальных | - | - | - | - | - | отдел развития инженерных коммуникаций, транспорта и газификации администрации города | повышение уровня безопасности дорожного движения (количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 1000 машин) |
| № п/п | Наименование мероприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| 7 | Организация и проведение занятий по обучению школьников правилам дорожного движения и оказания первой помощи пострадавшим в ДТП | - | - | - | - | - | ОГИБДД МО МВД России «Белокурихинский» (по согласованию); комитет по образованию администрации города | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
| 8 | Организация и проведение конкурсов на лучшую детскую работу, посвященную правилам дорожного движения (рисунок, сочинение и т.д.) | - | - | - | - | - | комитет по образованию администрации города | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
| 9 | Финансирование мероприятий по ликвидации последствий ДТП | - | - | - | - | - | Управление по делам ГО и ЧС | повышение уровня безопасности дорожного движения (количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 1000 машин) |
| 10 | Внесение изменений в ПОДД | - | 200 | - | - | 200 | отдел развития инженерных коммуникаций, транспорта и газификации администрации города | повышение уровня безопасности дорожного движения (количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 1000 машин) |
|  | Итого | 2411 | 2040 | 1920 | 900 | 1100 |  |  |

4.Сводные финансовые затраты

по направлениям целевой программы

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2013 года, тыс.руб |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Всего финансовых затрат | 8371 | 2411 | 2040 | 1920 | 900 | 1100 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета | 8371 | 2411 | 2040 | 1920 | 900 | 1100 |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |

5. Целевые индикаторы

| Наименование индикатора | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| уровень безопасности дорожного движения, (ед. на 1000 зарегистрированных ед. транспорта) | 24,6 | 24,2 | 24,0 | 23,8 | 23,6 |
| сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, (ед.) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

6. Контроль за реализацией программы

После утверждения программы и начала ее финансирования заказчик программы контролирует ход выполнения исполнителями программы ее основных мероприятий.

Исполнителями программы обеспечиваются:

- выполнение мероприятий программы;

- подготовка предложений по корректировке программы;

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

- подготовка обоснований для отбора первоочередных мероприятий, финансируемых в рамках программы, на очередной год.

Исполнители программы ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчётным, направляют в комитет по экономике и труду администрации города отчет о ходе выполнения программы согласно формам, утверждённым комитетом.

Заказчик на основании вышеуказанной информации анализирует ход выполнения мероприятий программы и на основе анализа вносит предложения по совершенствованию механизма реализации программы.

7. Реализация программы

Настоящая программа разработана администрацией города Белокуриха Алтайского края и направлена на обеспечение координации деятельности основных исполнителей, осуществление контроля за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием бюджетных средств.

В ходе реализации программы администрация города обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Администрация города обеспечивает своевременное перечисление муниципальных бюджетных средств, предусмотренных на реализацию настоящей программы.

Первый заместитель

главы администрации города

по общим вопросам                                                                                  А.В. Киунов