|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 1. | Газопровод низкого давления от ШРП по ул. 40 лет Победы, в том числе: | 4,2 км |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  | ПСД |  | 927,93477 |  |  |  |  | 927,93477 | Местный бюджет |
|  | строительство |  |  | 4500 |  |  |  | 4500 | Местный бюджет |
|  | государственная экспертиза проекта |  | 220 |  |  |  |  | 220 | Местный бюджет |
| 2. | Газопровод низкого давления от ШРП 13 по ул. Строителей, в том числе: | 1,8 км |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  | ПСД |  | 495 |  |  |  |  | 495,0 | Местный бюджет |
|  | строительство |  | 3691,64 | 500 |  |  |  | 4191,64 | Местный бюджет |
|  | технический надзор |  | 50 |  |  |  |  | 50 | Местный бюджет |
| 3. | Газопровод низкого давления от ШРП 56, 51 по ул. Садовая, Рабочая, Молодежная:  в том числе: | 5,9 км |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
|  | ПСД |  | 6500 |  |  |  |  | 6500 | Краевой бюджет |
|  | строительство |  |  | 6000 | 6000 |  |  | 12000 | Краевой бюджет |
| 4. | Газопровод низкого давления  от ШРП № 54 по ул. Рябиновая (2 этапа) | 3,1 км |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  | ПСД |  | 333,67473 |  | 1000 |  |  | 1333,67473 | Местный бюджет |
|  | строительство |  |  |  | 3000 | 5000 |  | 8000 | Местный бюджет |
|  | государственная экспертиза проекта |  | 140 |  |  |  |  | 140 | Местный бюджет |
| 5. | Газопровод низкого давления  от ШРП № 9 по ул. Зимняя | 4,8 км |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  | ПСД |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 | Краевой бюджет |
|  | строительство |  |  |  |  | 9600 |  | 9600 | Краевой бюджет |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 6. | Строительство ГРП в районе стыковки улиц Нагорная – Кирпичная, в том числе: | шт. |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  | строительство |  |  |  | 1025 |  |  | 1025 | Местный бюджет |
| 7. | Распределительный газопровод низкого давления  от ШРП 36 по ул. Соловьиная, в том числе: | 3,3 км |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  | ПСД |  |  |  | 1100 |  |  | 1100 | Местный бюджет |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | Местный бюджет |
| 8. | Газопровод низкого давления от ШРП 13, 47 по ул. Весенняя, Снежная, в том числе: | 3,1 км |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  | ПСД |  |  |  | 1100 |  |  | 1100 | Краевой бюджет |
|  | строительство |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | Краевой бюджет |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 9. | Газопровод низкого давления от ШРП по ул. 60 лет Победы | 2,6 км |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  | ПСД |  |  |  |  | 900 |  | 900 | Местный бюджет |
|  | строительство |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 10. | Газопровод низкого давления от ШРП № 33,34 по ул. Урожайная, Цветная | 4,3 км |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  | ПСД |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 | Краевой бюджет |
|  | строительство |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
| 11. | Итого: |  | 12358,2495 | 12500 | 13225 | 17000 | 18000 | 73083,25 |  |
|  | в том числе:  местного бюджета |  | 5858,25 | 5000 | 6125 | 5900 | 9000 | 31883,25 |  |
|  | краевого бюджета |  | 6500 | 7500 | 7100 | 11100 | 9000 | 41200 |  |

- строки 1, 4, 5, 8, 9 п. 5.4 "Программа инвестиционных проектов в водоснабжении" в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 1. | Строительство магистрального водопровода в Восточном м-не. | D 225-315, L=1795 м | 2337,36 | 1613 |  |  |  | 3950,36 | Местный бюджет |
| 4. | Децентрализованное водоснабжение | шт.6 |  |  | 150 |  | 150 | 300 | Местный бюджет |
| 5. | Строительство водопровода, насосной станции по ул. Кольцевая, Камчатская, Восходящая | D 200, L=2000 м |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  | В том числе:  проектирование |  |  |  | 800 |  |  | 800 | Местный бюджет |
|  | строительство |  |  |  |  | 12000 |  | 12000 | Местный бюджет |
| 8. | Оформление бесхозяйных сетей водоснабжения | 8 км |  |  | 100 | 100 | 100 | 300 | Местный бюджет |
| 9. | Итого: |  | 2337,36 | 1613 | 1650 | 12100 | 250 | 17950,36 |  |
|  | в том числе:  местного бюджета |  | 2337,36 | 1613 | 1650 | 12100 | 250 | 17950,36 |  |
|  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предприятий |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |

- строки 2, 3, 5 п. 5.8 «Программа мероприятий в области энергосбережения» в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 2. | Энергоаудит уличного освещения, в том числе модернизация | 27 км |  |  | 700 |  |  | 700 |  |
| 3. | Финансирование мероприятий по сбору ртутьсодержащих отходов от населения |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 75 | Местный бюджет |
| 5. | Итого: |  |  | 500 | 2025 | 825 | 525 | 3875 |  |
|  | В том числе:  средства местного бюджета |  |  |  | 1225 | 525 | 525 | 2275 |  |
|  | средства учреждений |  |  | 500 | 800 | 300 |  | 1600 |  |

- п. 5.9 «Программа мероприятий в области дорожного хозяйства и транспорта» в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание проекта | Технические параметры | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. | | | | | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Капитальный ремонт дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.1. | Ул. Бр. Ждановых до пересечения с ул. Славского, ул. Эйхе |  |  |  | 4700 |  |  | 4700 | Местный бюджет |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 1.2. | Ул. Нагорная, Набережная |  |  |  |  |  | 4300 | 4300 | Местный бюджет |
| 1.3. | Ул. Шукшина |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 | Местный бюджет |
| 1.4. | Ул. Советская |  |  |  |  | 12000 |  | 12000 | Местный бюджет |
| 1.5. | Ул. Соболева |  |  |  | 3100 |  |  | 3100 | Местный бюджет |
| 1.6. | Ул. Партизанская |  |  |  |  |  | 5200 | 5200 | Местный бюджет |
| 1.7. | Ул. Объездная |  |  |  | 5000 | 4700 |  | 9700 | Местный бюджет |
| 1.8. | Ул. Кольцевая, Славянская |  | 531,9/ 68,099 |  |  | 5000 |  | 5600 | Краевой бюджет/ Местный бюджет |
| 1.9. | Ул. Молодежная |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | Местный бюджет |
| 1.10. | Ул. Строителей |  |  |  |  |  | 8000 | 8000 | Местный бюджет |
| 2. | Отсыпка дорог |  |  | 1000 | 950 | 1000 | 1100 | 4050 | Местный бюджет |
| 3. | Ямочный ремонт |  |  |  | 1200 | 1000 | 1500 | 3700 | Местный бюджет |
| 4. | Ремонт мостовых сооружений |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 2000 | Местный бюджет |
| № | Описание проекта | Технические параметры | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего затрат | Источник инвестиций |
| 5. | Устройство тротуаров |  |  |  |  |  | 500 | 500 | Местный бюджет |
| 6. | автобусных остановок |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |
| 7. | Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий |  |  |  | 1200 | 1100 | 2500 | 4800 | Местный бюджет |
| 8. | Реализация мероприятий ПОДД |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 9. | Транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 10. | Итого: |  | 600 | 1500 | 22350 | 25800 | 24100 | 74350 |  |
|  | в том числе:  средства местного бюджета |  | 68,099 | 1500 | 22350 | 25800 | 24100 | 73818,1 |  |
|  | краевого бюджета |  | 531,9 |  |  |  |  | 531,9 |  |