БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«24» июня 2013 № 156 г. Белокуриха

|  |
| --- |
| Об информации администрации города о ходе проведения ремонта автомобильных дорог и внутридомовых территорий города Белокуриха |

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В. Киунова о ходе проведения ремонта автомобильных дорог и внутридомовых территорий города Белокуриха, руководствуясь ст. 13 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В. Киунова о ходе проведения ремонта автомобильных дорог и внутридомовых территорий города Белокуриха.

Глава города С.К. Криворученко

Информация администрации города о ходе проведения ремонта автомобильных дорог и внутридомовых территорий города Белокуриха

В 2013 году на проведение ремонта автомобильных дорог и внутридомовых территорий города Белокурих**а** предусмотрены денежные средства в сумме 9 852 597 рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 4 954 100 руб., из них – 4 423 600 руб. на ремонт внутридомовых территорий, - 530 500 руб. на ремонт автомобильных дорог; местного бюджета – 4 898 497 руб.

06 мая 2013 года заключен муниципальный контракт № 09 с ГУП ДХ «Советское ДРСУ» на выполнение работ по ямочному ремонту дорог на сумму 1 892 292 рублей поул. Советская, ул. Партизанская, ул. Бийская, ул. Бр. Ждановых, ул. Объездная, ул. Строителей, ул. Молодежная, ул. Соболева, общая площадь планируемого ремонтом дорожного покрытия составит 2320 м2. Работы по контракту выполнены.

28 мая заключен муниципальный контракт №13 с ООО «ГУК» на выполнение работ по восстановлению профиля дорог на сумму 899497 руб.; за счет выделенных средств планируется отсыпать пер. Амурский, улицы 50 лет Алтая, 40 лет Победы, Высоцкого, Виноградная, 2-я Восточная, Декабристов, Демидовская, Зимняя, пер. Ленский, Калиновый, улицы Нарядная, Кольцевая, Снежная, Славянская, Тополиная, общая площадь планируемого ремонтом дорожного покрытия составит 15330 м2.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ГУК» по отсыпке обочины по ул. Советская от ул. Заречная до выезда на общую сумму 320 000 рублей, работы частично выполнены.

Заключен муниципальный контракт с ГУП ДХ «Советским ДРСУ» на выполнение работ по сплошному асфальтированию участка автомобильной дороги по ул. Славянская протяженностью 130.м. на сумму 998982 руб., (из них 530500 – за счет краевого бюджета, 468482 руб. за счет местного бюджета (в настоящее контракт на подписи).

Заключен муниципальный контракт с ГУП ДХ «Советским ДРСУ» на выполнение работ по ремонту дворовых территорий и проездов к ним на сумму 5 144 800 рублей, в том числе 4 423 600 за счет средств краевого бюджета, 721 200 руб. за счет средств местного бюджета (контракт находится подписи)

Муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту на сумму 497026 рублей по ул. Советская,23, ул. Партизанская, ул. Бр. Ждановых, общая площадь планируемого ремонтом дорожного покрытия составит 949 м2, направлен на подписание ООО «Антон».

Повторно выставлена на аукцион заявка на выполнение работ по асфальтированию тротуара по ул. Шукшина на сумму 100 000 рублей.

Первый заместитель главы

администрации города по

общим вопросам А.В. Киунов