АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2010 № 1826                                                                                 г. Белокуриха

Об    утверждении    Адресной инвестиционной программы муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2011 год

В целях упорядочения финансирования объектов капитального строительства на 2011 год, в соответствии со ст. 79  Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь ст.ст. 44, 46 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Адресную инвестиционную программу муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2011 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономическим вопросам        (Т.А. Козловская).

- Глава города                                                                                           А.Ф. Каменев

- Приложение

к Постановлению

администрации города

от 20.12.2010 N 1826

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОКУРИХА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2011 ГОД

ПАСПОРТ

адресной инвестиционной программы

муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2011 год

| Наименование программы | Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2011 год (далее «Программа») |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Закон Российской Федерации от 25 февраля 1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; Решения Белокурихинского городского Совета депутатов от 27.12.2005 №102 «О принятии Положения об обеспечении инвестиционной деятельности муниципального образования «Город Белокуриха» Алтайского края |
| Заказчик программы | Администрация города Белокурихи |
| Основные разработчики программы | Комитет по экономике и труду |
| Цели программы | Укрепление материально-технической базы учреждений образования, объектов коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния многоквартирных жилых домов, строительство объектов социальной сферы |
| Задачи программы | Реконструкция объектов социальной сферы; Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры и других объектов в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов |
| Сроки реализации программы | 2011год |
| Ответственные за исполнение мероприятий программы | Администрация города Белокурихи |
| Объемы средств и источники финансирования программы по годам | Всего – 90866,3 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет – 28044,1 тыс. руб.; Краевой бюджет – 2350 тыс. руб.; Местный бюджет – 27318 тыс. руб.; Внебюджетные средства – 33154,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Ввод в эксплуатацию 1 объекта муниципальной собственности; Обеспечение финансированием работ по проектированию, реконструкции и строительству социально-значимых для города объектов |
| Контроль за ходом реализации программы | Общее руководство и контроль за исполнением Программы возлагается на главу города Белокуриха, текущее руководство на заместителя главы администрации города по экономическим вопросам |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Цель программы — укрепление материально-технической базы учреждений образования, объектов коммунальной инфраструктуры города,  поддержание технического состояния многоквартирных жилых домов, строительство объектов социальной сферы.

Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

— реконструкция объектов социальной сферы;

— строительство и реконструкция новых объектов культуры, объектов коммунальной инфраструктуры и других объектов в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов;

— концентрация бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия программы.

Общий объём финансирования составляет — 90 миллионов 866 тысяч рублей, в том числе за счёт средств бюджета города Белокурихи — 27,3 миллионов рублей, за счёт внебюджетных источников финансирования — 33 миллиона 154 тысячи рублей. Объёмы финансирования могут уточняться в течение 2011 года.

Ожидаемый эффект от реализации адресной инвестиционной программы ввод в эксплуатацию 1 объекта муниципальной собственности, обеспечение финансированием работ по проектированию, реконструкции и строительству социально-значимых для города объектов.

В настоящее время в городе Белокуриха сохраняется потребность в строительстве объектов образования. Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений является одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса. 
Необходимость реконструкции детского сада на 280 мест обусловлена ростом рождаемости в городе Белокуриха. В настоящее время существует большая потребность в предоставлении мест в детских садах  (818 детей стоит на очередь в детский сад). Реконструкция детского сада позволит сократить существующую потребность по обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях.

Также в городе Белокуриха необходимо строительство дома для переселения граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов.

Для создания в городе Белокуриха туристического кластера необходимо строительство объектов инфраструктуры, туристических объектов, санаторно-курортных учреждений, парков, терренкуров и другие.

Исходя из состояния материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города, в рамках реализации программы определены первоочередные объекты капитального строительства, финансирование которых необходимо осуществить в 2011 году.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОКУРИХА АЛТАЙСКОГО КРАЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2011 ГОД

тыс. руб.

| N п/п | Наименование разделов плана | Потребность средств на выполнение мероприятийвсего | В том числе за счет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Феде-рального бюджета | Краево-го бюджета | Местно-го бюджета | Внебюд-жетные средства |
| 1. | Жилищное строительство (приложение № 1) | 30988,3 | 28044,1 | 350 | 1400 | 1194,2 |
| 2. | Коммунальное хозяйство (приложение № 2) | 35100 |  |  | 10300 | 24800 |
| 3. | Образование (приложение № 3) | 15818 |  | 2000 | 13818 |  |
| 4. | Проектные работы (приложение № 4) | 8960 |  |  | 1800 | 7160 |
|  | Итого | 90866,3 | 28044,1 | 2350 | 27318 | 33154,2 |

Примечание: В объем финансирования за счет средств местного бюджета включены:

1. Средства на реконструкцию Детского сада «Сказка» в сумме 11818 тыс. руб.

Председатель комитета

по экономике и труду                                                                           О.В. Кривенко

- Приложение № 1

к Адресной инвестиционной

программе муниципального

образования город

Белокуриха на 2011 год

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

| Источники финансирования, наименование объектов | Сумма, тыс. рублей | Ввод мощностей | Ожидаемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Федеральный бюджет |  |  |  |
| 1.1. Осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | 916,2 | 2 сертификата | Приобретение квартир для отдельных категорий граждан |
| 1.2. Долевое участие в МАП «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городе Белокуриха» на 2011 год | 21314,8 |  | Капитальный ремонт 10 многоквартирных домов |
| 1.3. Долевое участие в МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2011 год | 5813,1 | Ввод в эксплуатацию 413,4 кв.м жилой площади | Переселение граждан из аварийного жилья |
| 2. Краевой бюджет |  |  |  |
| 2.1. Долевое участие в МАП «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городе Белокуриха» на 2011 год | 275 |  | Капитальный ремонт 10 многоквартирных домов |
| 2.2. Долевое участие в МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2011 год | 75 | Ввод в эксплуатацию 413,4 кв.м жилой площади | Переселение граждан из аварийного жилья |
| 3. Местный бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. Долевое участие в МАП «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городе Белокуриха» на 2011 год | 1100 |  | Капитальный ремонт 10 многоквартирных домов |
| 3.2. Долевое участие в МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2011 год | 300 | Ввод в эксплуатацию 413,4 кв.м жилой площади | Переселение граждан из аварийного жилья |
| 4.Собственные средства дольщиков |  |  |  |
| 4.1. Долевое участие в МАП «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городе Белокуриха» на 2011 год | 1194,2 |  |  |
| Итого | 30988,3 |  |  |
| в том числе за счет: |  |  |  |
| федерального бюджета | 28044,1 |  |  |
| краевого бюджета | 350 |  |  |
| местного бюджета: | 1400 |  |  |
| Собственные средства дольщиков - участников программы | 1194,2 |  |  |

Председатель комитета

по экономике и труду                                                                           О.В. Кривенко

- Приложение № 2

к Адресной инвестиционной

программе муниципального

образования город

Белокуриха на 2011 год

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

| Источники финансирования, наименование объектов | Сумма, тыс. рублей | Ввод мощностей | Ожидаемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Местный бюджет |  |  |  |
| 1.1. Устройство пожарных гидрантов по ул. Алтайская, ул. Светлая, ул. Холмистая-пер. Кедровый, в районе ул. Кольцевая, в районе ул. Белогорская | 300 |  | Улучшение пожарной безопасности города |
| 1.2. Реконструкция дорог г. Белокуриха | 10000 |  | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| 2.Внебюджетные средства |  |  |  |
| 2.1. Строительство водопроводных и канализационных сетей 3 км ООО «Водный мир» | 18500 | Д 200 3 км | Создание туристического кластера |
| 2.2. Строительство водопроводных и канализационных сетей ООО «Ареда-3» | 6300 | Д 200 | Создание туристического кластера |
| Итого | 35100 |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| местного бюджета | 10300 |  |  |
| внебюджетные средства | 24800 |  |  |

Председатель комитета

по экономике и труду                                                                           О.В. Кривенко

- Приложение № 3

к Адресной инвестиционной

программе муниципального

образования город

Белокуриха на 2011 год

ОБРАЗОВАНИЕ

| Источники финансирования, наименование объектов | Сумма, тыс. рублей | Ввод мощностей | Ожидаемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Краевой бюджет |  |  |  |
| 1.1. Реконструкция МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 2000 |  | Улучшение материально-технической базы учреждения образования |
| 1.1.1. проектирование | 2000 |  |  |
| 2. Местный бюджет |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция детского сада «Сказка», в том числе: | 11818 | Детский сад на 280 детей | Увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях города |
| 2.1.1. Реконструкция детского сада «Сказка» | 11438 |  |  |
| 2.1.2.Оснащение оборудованием детского сада «Сказка» | 380 |  |  |
| 2.2. Реконструкция МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 2000 |  | Улучшение материально-технической базы учреждения образования |
| 2.2.1. проектирование | 2000 |  |  |
| Итого | 15818 |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| краевого бюджета | 2000 |  |  |
| местного бюджета | 13818 |  |  |

- Председатель комитета

- по экономике и труду                                                                           О.В. Кривенко

- Приложение № 4

к Адресной инвестиционной

программе муниципального

образования город

Белокуриха на 2011 год

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

| Источники финансирования, наименование объектов | Сумма, тыс. рублей | Ожидаемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Местный бюджет |  |  |
| 1.1. Проектно-сметная документация на детский сад-ясли по ул. Бийская | 1800 | Увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях города |
| 2. Внебюджетные средства |  |  |
| 2.1. Разработка проектно-сметной документации водопроводных и канализационных сетей 3 км ООО «Водный мир» | 2000 | Создание туристического кластера |
| 2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей 3 км | 2000 | Создание туристического кластера |
| 2.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей электроснабжения 3,1 км | 740 | Создание туристического кластера |
| 2.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство 3 км дорожной сети шириной 7 м | 1160 | Создание туристического кластера |
| 2.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения | 1260 | Создание туристического кластера |
| Итого | 8960 |  |
| в том числе за счет средств |  |  |
| местного бюджета | 1800 |  |
| внебюджетные средства | 7160 |  |

Председатель комитета

по экономике и труду                                                                           О.В. Кривенко