АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11. 2015											№ 1693

г. Белокуриха

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2014 № 2121, в редакции постановления администрации города от 21.05.2015 № 704

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ч. 7 ст. 46 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2014 № 2121, в редакции постановления администрации города от 21.05.2015 № 704:

1.1. Изложить таблицу «Перечень мероприятий программы «Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы»» раздела 3 «Перечень программных мероприятий» программы в следующей редакции:

«Перечень мероприятий программы

«Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015-2020 годы»

| Задача, мероприятия | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Исполнители | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Развитие газораспределительной сети города и объектов газового хозяйства | 3229 | 5000 | 3000 | 3486 | 4766 | 5062 | 24543 | Местный бюджет | Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений, отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации | Увеличение протяженности сетей газопровода низкого давления |
| Мероприятие 1.1 Строительство сетей газопровода | 2930 | 5000 | 3000 | 3486 | 4766 | 5062 | 24244 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Авторский надзор, страхование объектов газоснабжения | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. Государственная экспертиза проектно-сметной документации | 85 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. Разработка проектно-сметной документации и /или проектно-сметной документации корректировка | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| Мероприятие 1.5. Технический надзор | 74 |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |
| Задача 2. Развитие водопроводной сети города и объектов водопроводного хозяйства | 2590 | 2230 | 2230 | 2000 | 1000 | 1000 | 11050 |  |  | Увеличение протяженности сетей водопровода |
| Мероприятие 2.1 Строительство сетей водопровода | 2530 | 2230 | 2230 | 2000 | 1000 | 1000 | 10990 |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 Проектирование и корректировка проектно-сметной документации | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение обязательств муниципального образования как собственника жилых и нежилых помещений в части проведения капитального ремонта общего имущества МКД | 69 | 300 | 300 | 320 | 330 | 340 | 1659 | Местный бюджет | Комитет по экономике и труду | Проведение капитального ремонта общего имущества МКД |
| Мероприятие 3.1 Уплата взносов на капитальный ремонт | 69 | 300 | 300 | 320 | 330 | 340 | 1659 |  |  |  |
| Задача 4. Ремонт бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  | отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации, комитет по управлению имуществом города Белокурихи | Передача сетей инженерного обеспечения на обслуживание ресурсоснабжающим предприятиям |
| Задача 5. Получение технических условий, подключение объектов к сетям инженерного обеспечения. Технологическое присоединение к инженерным сетям. | 2 |  |  |  |  |  | 2 | Местный бюджет | отдел развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации |  |
| Итого | 6190 | 7530 | 5530 | 5806 | 6096 | 6402 | 37554 |  |  |  |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи» и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В. Киунова.

Глава администрации города К.И. Базаров