Отчет о выполнении плана

мероприятий программы социально-экономического развития

города Белокуриха за 2010 год

| Наименование мероприятия | Объем финансирования всего, млн. рублей | в том числе по годам: |  |  | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 план | 2010 факт | % исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие курорта Белокуриха, как центра санаторно-оздоровительной и курортной деятельности международного уровня |  |  |  |  |  |  |
| Объекты санаторно-курортной деятельности и гостиничного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство лечебно-оздоровительного корпуса «Аква-Вита-Терм» | 76,954 | 21,246 | 66,679 | 313,8 | ЗАО «Санаторий «Россия» | Увеличение объема предоставления санаторно-оздоровительных услуг. |
| собственные средства | 76,954 | 21,246 | 66,679 | 313,8 |  |  |
| 2. Строительство отеля на 87 мест с лечебно-оздоровительным комплексом | 182 | 92 | - | - | ООО «ТБМ-Инвест» | Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг. |
| собственные средства | 182 | 92 | - | - |  |  |
| 3. Строительство корпуса ГУЗ «Детский санаторий «Белокуриха» на 205 мест | 627,18 | - | 0,48 | - | ГУЗ «Детский санаторий «Белокуриха | Увеличение пролеченных детей с 1120 до 2300 в год, внедрение новых технологий лечения детей и подростков. |
| краевой бюджет: | 7,18 | - | 0,48 | - |  |  |
| собственные средства: | 620 | - | - | - |  |  |
| Итого: | 1549,158 | 113,246 | 67,159 | 59,3 |  |  |
| краевой бюджет | 7,18 | - | 0,48 | - |  |  |
| собственные средства | 1541,978 | 113,246 | 66,679 | 58,9 |  |  |
| Туризм |  |  |  |  |  |  |
| 1. Принятие и участие в муниципальной целевой программе «Развитие туризма в городе Белокуриха на 2008-2010 годы» | 2,421 | 0,6 | 0,567 | 94,5 | Администрация города Белокуриха | Повышение эффективности оказания туристических услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | 2,421 | 0,6 | 0,567 | 94,5 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 2,316 | 0,6 | 0,567 | 94,5 |  |  |
| собственные средства: | 0,105 | - | - | - |  |  |
| Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата |  |  |  |  |  |  |
| Социальная сфера города Белокуриха |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 25,349 | 9,991 | 9,459 | 94,7 | Управление по социальной защите г. Белокуриха | Предоставление субсидий социально-незащищенным гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг |
| краевой бюджет: | 25,349 | 9,991 | 9,459 | 94,7 |  |  |
| 2. Оказание помощи в денежной форме | 0,3544 | 0,1193 | 0,106 | 88,9 | Управление по социальной защите г. Белокуриха | Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |
| краевой бюджет: | 0,3544 | 0,1193 | 0,106 | 88,9 |  |  |
| 3. Выплата ежемесячного пособия на ребенка | 7,932 | 2,54 | 3,753 | 147,8 | Управление по социальной защите г. Белокуриха | Выплата ежемесячного пособия на детей. |
| краевой бюджет: | 7,932 | 2,54 | 3,753 | 147,8 |  |  |
| 4. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0,2285 | 0,061 | 0,325 | 532,8 | Управление по социальной защите | Организация отдыха детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации |
| федеральный бюджет: | 0,2285 | 0,061 | 0,325 | 532,8 |  |  |
| 5. КЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2008-2015 годы | 0,0733 | 0,0229 | 0,016 | 69,9 | Управление по социальной защите г. Белокуриха | Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |
| федеральный бюджет: |  | - | 0,013 | - |  |  |
| краевой бюджет: | 0,0733 | 0,0229 | 0,003 | 13,1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях и на дому | 0,11 | 0,049 | 0,023 | 46,9 | Управление по социальной защите | Воспитание детей в дошкольных учреждениях города. |
| краевой бюджет: | 0,11 | 0,049 | 0,023 | 46,9 |  |  |
| 7. МЦП «Адресная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным гражданам и семьям с детьми на 2010 год» | 0,5 | 0,5 | 0,454 | 90,8 | Администрация города Белокуриха | Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |
| муниципальный бюджет: | 0,5 | 0,5 | 0,454 | 90,8 |  |  |
| Итого: | 36,4728 | 13,2832 | 14,136 | 106,4 |  |  |
| федеральный бюджет: | 0,42 | 0,061 | 0,338 | 554,1 |  |  |
| краевой бюджет: | 33,8127 | 12,7222 | 13,344 | 104,9 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,6111 | 0,5 | 0,454 | 90,8 |  |  |
| собственные средства: | 0,629 | - | - | - |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реорганизация службы скорой и неотложной медицинской помощи | 3,6 | 1,5 | 1,5 | 100,0 | БЦГБ | Улучшение качества оказания первой медицинской помощи. |
| муниципальный бюджет: | 3,6 | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |  |
| 2. КЦП «Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2007-2011 годы | 1,1213 | 0,032 | 0,136 | 425,0 | БЦГБ | Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения г. Белокуриха. |
| краевой бюджет | 1,1213 | 0,032 | 0,136 | 425,0 |  |  |
| 3. Участие в КЦП и МЦП «Сахарный диабет на 2007-2011 годы» | 1,9442 | 0,53 | 0,474 | 89,4 | БЦГБ | Сокращение уровня смертности больных сахарным диабетом |
| краевой бюджет: | 0,0362 | - | - |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,908 | 0,53 | 0,474 | 89,4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011 годы «Вакцинопрофилактика» | 1,9025 | 0,116 | 1,277 | 1100,9 | БЦГБ | Сокращение уровня заболеваемости |
| федеральный бюджет: | 1,3548 | - | 1,182 | - |  |  |
| краевой бюджет: | 0,5477 | 0,116 | 0,079 | 68,1 |  |  |
| муниципальный бюджет: | - | - | 0,016 | - |  |  |
| 5. Участие в КЦП и МЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» | 1,2666 | 0,5 | 0,408 | 81,6 | БЦГБ | Сокращение уровня смертности больных туберкулезом |
| краевой бюджет: | 0,0436 |  | 0,172 | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,223 | 0,5 | 0,236 | 47,2 |  |  |
| 6. Участие в КЦП «Дети Алтая» Здоровое поколение | 0,3371 | - | 0,127 | - | БЦГБ | Сокращение уровня заболеваемости среди детей |
| краевой бюджет: | 0,3371 |  | 0,127 | - |  |  |
| 7. Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения | 0,1818 | - | 0,102 | - | БЦГБ | Создание безопасных условий работы учреждения БГБЦ. |
| краевой бюджет: |  | - | 0,102 | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,1818 | - | - | - |  |  |
| 8. МЦП «Улучшение обеспечения МУЗ «Белокурихинской центральной городской больницы» медицинскими кадрами на 2010-2013 годы» | - | - | 0,053 | - | БЦГБ | Улучшение кадровой политики МУЗ «Белокурихинской центральной городской больницы» |
| муниципальный бюджет: | - | - | 0,053 | - |  |  |
| Итого: | 15,9737 | 2,678 | 4,077 | 152,2 |  |  |
| федеральный бюджет: | 1,4814 | - | 1,182 | - |  |  |
| краевой бюджет: | 2,2405 | 0,148 | 0,616 | 416,2 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 12,2518 | 2,53 | 2,279 | 90,1 |  |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. КЦП «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» Организация работы двух дополнительных отделений в ДЮСШ | 10,9322 | 1,617 | 3,911 | 241,9 | Спортивная школа ДЮСШ | Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом |
| краевой бюджет: | 10,6302 | 1,617 | 3,911 | 241,9 |  |  |
| 2. ВЦП «Развитие хоккея в Алтайском крае» на 2009-2011 годы | 0,798 | 0,355 | 0,051 | 14,4 | Администрация г. Белокуриха | Организация и проведение соревнований по футболу, приобретение спортивного инвентаря. |
| краевой бюджет: | 0,798 | 0,355 | 0,051 | 14,4 |  |  |
| 3. Проведение организационно-массовых городских и межгородских спортивных мероприятий | 2,5475 | 0,3 | 0,92 | 306,7 | Администрация г. Белокуриха | Привлечение населения к систематическому занятию физкультурой и спортом. |
| муниципальный бюджет: | 2,5475 | 0,3 | 0,92 | 306,7 |  |  |
| 4. Приобретение инвентаря для спортивных школ города | 2,419 | 0,25 | 0,04 | 16,0 | Администрация г. Белокуриха | Улучшение материальной базы спортивных школ. |
| муниципальный бюджет: | 2,419 | 0,25 | 0,04 | 16,0 |  |  |
| Итого: | 315,5317 | 2,522 | 4,922 | 195,2 |  |  |
| собственные средства: | 280 | - | - | - |  |  |
| краевой бюджет: | 18,9282 | 1,972 | 3,962 | 200,9 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 16,6035 | 0,55 | 0,96 | 174,5 |  |  |
| Образование и молодежь |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт общеобразовательных школ г. Белокуриха | 7,43 | - | 1,733 | - | Администрация города Белокуриха | Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей |
| муниципальный бюджет: | 7,43 | - | 1,733 | - |  |  |
| 2. Проектирование и строительство детского сада на 200 мест по ул. Бийская | 102,686 | 1,88 | - | - | Администрация г. Белокуриха | Обеспечение нормативной потребности населения в детских дошкольных учреждениях |
| краевой бюджет: | 50 | - | - | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 52,686 | 1,88 | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Участие в муниципальной целевой программе «Программа развития образования города Белокуриха на 2009-2010гг.» | 3,494 | 1,5 | 1,229 | 81,9 | Администрация города Белокуриха | Повышение качества образования, повышение квалификации педагогов, формирование социально-активной, творческой личности. |
| муниципальный бюджет: | 3,494 | 1,5 | 1,229 | 81,9 |  |  |
| 4. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (2 этап) | 1,881 | 0,497 | 1,924 | 387,1 | Администрация города Белокуриха | Обеспечение жильем. |
| федеральный бюджет: | 1,881 | 0,497 | 1,924 | 387,1 |  |  |
| 5. Краевая целевая программа «Дети Алтая» на 2007-2010 подпрограмм «Дети и семья: Дети-сироты» | 6,3716 | 1,761 | 2,046 | 116,2 | Комитет по образованию | Помощь детям сиротам. |
| краевой бюджет: | 5,5036 | 1,495 | 1,84 | 123,1 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,868 | 0,266 | 0,206 | 77,4 |  |  |
| 6. Краевая целевая программа «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы | 1,7542 | 0,4525 | 0,4367 | 96,5 | Комитет по образованию Адм. г. Белокуриха | Организация летнего отдыха, приобретение учебников для категории социально незащищенных детей, ЕГЭ. |
| краевой бюджет: | 1,7542 | 0,4525 | 0,4367 | 96,5 |  |  |
| 7. Реконструкция здания начальной школы под детский сад | 21,395 | 10,015 | 16,411 | 163,9 | Детский сад «Сказка» | 280 детей будут посещать детский сад. Ввод новых рабочих мест. |
| муниципальный бюджет: | 21,395 | 10,015 | 15,021 | 150,0 |  |  |
| собственные средства предприятий города: | - | - | 1,39 | - |  |  |
| 8. Муниципальная целевая программа «Молодежь г. Белокуриха» на 2009-2011 годы | 1,7848 | 0,66 | 0,587 | 88,9 | Комитет по образованию Адм. города Белокуриха | Поддержка молодежи города Белокуриха. |
| краевой бюджет: | 0,3208 | 0,11 | 0,045 | 40,9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальный бюджет: | 1,464 | 0,55 | 0,542 | 98,5 |  |  |
| 9. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в г. Белокуриха» на 2004-2010 годы | 2,8264 | 1,073 | 1,122 | 104,6 | Администрация города Белокуриха | Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха. |
| краевой бюджет: | 1,7256 | 0,576 | 0,641 | 111,3 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,1008 | 0,497 | 0,481 | 96,8 |  |  |
| 10. Капитальный ремонт, Благоустройство территории и ремонт спортивного инвентаря на игровых площадках | 1,974 | 0,534 | 0,178 | 33,3 | МДОУ Детский сад «Аленушка» | Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста. |
| муниципальный бюджет: | 1,974 | 0,534 | 0,178 | 33,3 |  |  |
| 11. Капитальный ремонт, реконструкция территории, устройство плескательного бассейна, установка холодильного оборудования в овощехранилище | 4,003 | 0,3 | 0,676 | 225,3 | МДОУ детский сад «Рябинка» | Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста. |
| муниципальный бюджет: | 4,003 | 0,3 | 0,676 | 225,3 |  |  |
| 12. МЦП «Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокуриха на 2010 год» | 0,827 | - | 0,827 | - | Комитет по образованию Адм. города Белокуриха | Организация летнего отдыха детей |
| краевой бюджет: | 0,404,0 | - | 0,404 | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,423 | - | 0,423 | - |  |  |
| Итого: | 186,4964 | 18,6725 | 27,1697 | 145,5 |  |  |
| федеральный бюджет: | 5,014 | 0,497 | 1,924 | 387,1 |  |  |
| краевой бюджет: | 74,1662 | 2,6335 | 3,3667 | 127,8 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 107,3158 | 15,542 | 20,489 | 131,8 |  |  |
| собственные средства: | - | - | 1,39 | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение общегородских праздников | 6,343 | 1,0 | 0,876 | 87,6 | Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха | Культурное развитие населения |
| муниципальный бюджет: | 5,27 | 0,5 | 0,577 | 115,4 |  |  |
| собственные средства: | 1,073 | 0,5 | 0,299 | 59,8 |  |  |
| 2. Муниципальная целевая программа «Культура г. Белокуриха на 2008 -2010 годы» | 0,4865 | 0,1176 | 0,1135 | 96,6 | Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха | Культурное развитие населения и отдыхающих |
| краевой бюджет: | 0,2846 | 0,069 | 0,071 | 102,9 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,2019 | 0,0486 | 0,0425 | 87,4 |  |  |
| Итого: | 16,8295 | 1,1176 | 0,9895 | 88,5 |  |  |
| краевой бюджет: | 0,2846 | 0,069 | 0,071 | 102,9 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 5,4719 | 0,5486 | 0,6195 | 112,9 |  |  |
| собственные средства: | 11,073 | 0,5 | 0,299 | 59,8 |  |  |
| Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирный жилой дом по ул. Советская, 9 со встроенными объектами соцкультбыта | 300 | 75 | 75 | 100,0 | ООО «Селф» | Ввод объемов жилой площади 15000 кв.м., объекты соцкультбыта площадью 2100 кв.м. |
| собственные средства | 300 | 75 | 75 | 100,0 |  |  |
| 2. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская, 11 | 240 | 120 | 60 | 50,0 | ООО «Мегаком-Медиа» | Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м |
| собственные средства | 240 | 120 | 60 | 50,0 |  |  |
| 3. Активное содействие гражданам в индивидуальном жилищном строительстве | 361,665 | 80 | 56,03 | 70,04 | Жители города | Улучшение жилищных условий населения города |
| собственные средства | 361,665 | 80 | 56,03 | 70,04 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Соболева, 22 | 75,5 | - | 62,2 | - | СМУ-55 | Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади – 14327 кв. м. |
| собственные средства | 75,5 | - | 62,2 | - |  |  |
| 5. Муниципальной целевой программы «Улучшение жилищных условий населения города Белокурихи на 2008-2010г.» | 17,98 | 13,335 | 25,196 | 188,9 | Администрация города Белокуриха | Улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры города Белокуриха |
| федеральный бюджет: | 16,775 | 13,285 | 25,196 | 188,9 |  |  |
| краевой бюджет: | 1,155 | - | - |  |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,05 | 0,05 | - |  |  |  |
| Итого: | 1325,145 | 288,335 | 278,426 | 96,6 |  |  |
| собственные средства: | 1307,165 | 275 | 253,23 | 92,1 |  |  |
| федеральный бюджет: | 16,775 | 13,285 | 25,196 | 189,7 |  |  |
| краевой бюджет: | 1,155 | - | - | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,05 | 0,05 | - | - |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1. Участие в инвестиционной целевой программе «Водоснабжение города Белокуриха на 2008-2012гг.» | 26,426 | 0,55 | 0,55 | 100,0 | Администрация города Белокуриха | Обеспечение жителей качественной питьевой водой. |
| муниципальный бюджет: | 25,876 | - | - | - |  |  |
| собственные средства: | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 100,0 |  |  |
| 2. Замена и модернизация водопроводных и канализационных сетей | 3,898 | 0,8 | 0,963 | 120,4 | ОАО «Водоканал», Администрация | Обеспечение жителей качественной питьевой водой. |
| собственные средства: | 2,501 | 0,8 | 0,648 | 81,0 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,397 | - | 0,315 | - |  |  |
| 3. Газификация города Белокуриха | 196,696 | 42,642 | 50,6 | 118,7 | Администрация г. Белокуриха, инвестор | Улучшение экологической обстановки. Сокращение дефицита электроэнергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| собственные средства: | 158 | 20 | 6,36 | 31,8 |  |  |
| краевой бюджет: | 18,836 | 7,142 | 28,74 | 402,4 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 19,86 | 15,5 | 15,5 | 100,0 |  |  |
| 4. Газификация индивидуальных жилых домов | 23,215 | 6 | 7,9 | 131,7 | Жители города | Улучшение качества жизни населения |
| собственные средства: | 23,215 | 6 | 7,9 | 131,7 |  |  |
| 52. Развитие улично-дорожной сети в городе Белокуриха | 42,13 | 8,0 | 7,006 | 87,6 | Администрация г. Белокуриха | Улучшение инфраструктуры города. |
| краевой бюджет: | 5,718 | - | 1,452 | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 36,412 | 8,0 | 5,554 | 69,4 |  |  |
| 5. Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам на газификацию жилья | 0,0674 | 0,03 | 0,03 | 100,0 | Администрация г. Белокуриха | Увеличение объемов строительства и ремонта дорог. |
| краевой бюджет: | 0,0674 | 0,03 | 0,03 | 100,0 |  |  |
| 6. Участие в муниципальной целевой программе «Освещение города Белокуриха на 2007-2010 гг.» | 3,8585 | 1,2265 | 0,723 | 58,9 | Администрация г. Белокуриха | Благоустройство города Белокуриха. |
| муниципальный бюджет: | 3,8585 | 1,2265 | 0,723 | 58,9 |  |  |
| 7. Озеленение города Белокурихи | 6,589 | 1,5 | 1,33 | 88,7 | Администрация г. Белокуриха | Улучшение благоустроенности, рекреации города. |
| муниципальный бюджет: | 6,589 | 1,5 | 1,33 | 88,7 |  |  |
| 8. Охрана окружающей среды города Белокуриха | 0,692 | 0,144 | 0,144 | 100,0 | Администрация г. Белокуриха | Улучшение экологической обстановки города Белокуриха. |
| муниципальный бюджет: | 0,692 | 0,144 | 0,144 | 100,0 |  |  |
| 9. Модернизация и ремонт оборудования на котельных, тепловой изоляции | 38,444 | 2,5 | 4,7 | 188,0 | ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха» | Обеспечение населения теплом без перебоев и аварийных ситуаций. Снижение тепловых потерь. |
| собственные средства: | 38,444 | 2,5 | 4,7 | 188,0 |  |  |
| 10. Устройство светофора, остановок, дорожных знаков | 2,472 | 1,0 | 1,21 | 121,0 | Администрация г. Белокуриха | Обеспечение безопасности населения города. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальный бюджет: | 2,472 | 1,0 | 1,21 | 121,0 |  |  |
| 11. МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2010 год» | 22,487 | 22,487 | 22,487 | 100,0 | Администрация г. Белокуриха | Восстановление технических и эксплуатационных характеристик многоквартирных домов |
| федеральный бюджет: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |  |
| краевой бюджет: | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 100,0 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 100,0 |  |  |
| собственные средства: | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 100,0 |  |  |
| 12. МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 год» | 10,608 | 10,608 | 10,608 | 100,0 | Администрация г. Белокуриха | Переселение граждан из аварийного жилья. |
| федеральный бюджет: | 9,965 | 9,965 | 9,965 | 100,0 |  |  |
| краевой бюджет: | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 100,0 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 100,0 |  |  |
| Итого: | 1774,6179 | 97,4875 | 108,251 | 111,04 |  |  |
| собственные средства: | 1536,588 | 30,974 | 21,282 | 68,7 |  |  |
| федеральный бюджет: | 61,162 | 29,965 | 29,965 | 100,0 |  |  |
| краевой бюджет: | 42,9474 | 7,573 | 30,623 | 404,4 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 133,9205 | 28,9755 | 26,381 | 91,04 |  |  |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение равной доступности транспортных услуг населению | 0,806 | 0,174 | 0,169 | 97,1 | Администрация города Белокуриха | Подвоз льготников на дачные участки |
| федеральный бюджет: | 0,012 | - | - | - |  |  |
| краевой бюджет: | 0,027 | - | - | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,767 | 0,174 | 0,169 | 97,1 |  |  |
| 2. Перевозка пассажиров по маршрутам №9,10,11 | 3,161 | 0,94 | 0,842 | 89,6 |  | Перевозка пассажиров городским транспортом |
| муниципальный бюджет: | 3,161 | 0,94 | 0,842 | 89,6 |  |  |
| Итого: | 5,0402 | 1,114 | 1,011 | 90,8 |  |  |
| федеральный бюджет: | 0,012 | - | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| краевой бюджет: | 0,027 | - | - | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 5,0012 | 1,114 | 1,011 | 90,8 |  |  |
| Малое предпринимательство |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство магазина автотракторных запчастей | 7,442 | 2 | 1 | 50,0 | Павшинкин Евгений Борисович | Увеличение объема розничной торговли. Создание новых рабочих мест. |
| собственные средства | 7,442 | 2 | 1 | 50,0 |  |  |
| 2. Участие в муниципальной целевой программе «Поддержка предпринимательства в г. Белокуриха на 2008-2010 годы» | 1,902 | 0,6 | 0,939 | 156,5 | Администрация г. Белокуриха | Развитие малого предпринимательства |
| федеральный бюджет: | 0,276 | - | 0,243 | - |  |  |
| краевой бюджет: | 0,597 | - | 0,307 | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,029 | 0,6 | 0,389 | 64,8 |  |  |
| 3.Строительство торгового центра | 6,5 | 2 | 2 | 100,0 | Кулак Л.В. | Увеличение объема розничной торговли. |
| собственные средства: | 6,5 | 2 | 2 | 100,0 |  |  |
| Итого: | 116,223 | 4,6 | 3,939 | 85,6 |  |  |
| собственные средства: | 114,321 | 4 | 3 | 75,0 |  |  |
| федеральный бюджет: | 0,276 | - | 0,243 | - |  |  |
| краевой бюджет: | 0,597 | - | 0,307 | - |  |  |
| муниципальный бюджет: | 1,029 | 0,6 | 0,389 | 64,8 |  |  |
| Безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |
| 1. Участие в МЦП и КЦП «Повышение безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы» | 0,514 | 0,12 | 0,089 | 74,2 | ОВД города Белокуриха | Сокращение дорожно-транспортных происшествий. |
| муниципальный бюджет: | 0,514 | 0,12 | 0,089 | 74,2 |  |  |
| 2. МЦП «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2009-2010 годы» | 0,568 | 0,25 | 0,158 | 63,2 | Администрация г. Белокуриха | Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальный бюджет: | 0,568 | 0,25 | 0,158 | 63,2 |  |  |
| 3. МЦП «Комплексные меры по профилактике правонарушений в городе Белокуриха на 2009-2012 годы» | 0,684 | 0,05 | 0,036 | 72,0 | ОВД города Белокуриха | Снижение уровня преступности. |
| муниципальный бюджет: | 0,684 | 0,05 | 0,036 | 72,0 |  |  |
| Итого: | 2,751 | 0,42 | 0,283 | 67,4 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 2,751 | 0,42 | 0,283 | 67,4 |  |  |
| Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости |  |  |  |  |  |  |
| Содействие занятости населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. КЦП и МЦП «Программа содействия занятости населения в городе Белокуриха на 2010 год» | 8,919 | 8,919 | 10,253 | 115,0 | КГУ «Центр занятости населения» | Снижение уровня безработицы |
| краевой бюджет: | 8,669 | 8,669 | 9,674 | 111,6 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,25 | 0,25 | 0,242 | 96,8 |  |  |
| собственные средства: | - | - | 0,337 | - |  |  |
| 2. КЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2010 году» | 2,012 | 2,012 | 1,961 | 97,5 | КГУ «Центр занятости населения | Увеличение числа трудоустроенных граждан |
| федеральный бюджет: | 2,012 | 2,012 | 1,961 | 97,5 |  |  |
| Итого: | 27,5977 | 10,931 | 12,214 | 111,7 |  |  |
| федеральный бюджет: | 4,093 | 2,012 | 1,961 | 97,5 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 0,8118 | 0,25 | 0,242 | 96,8 |  |  |
| краевой бюджет: | 22,1423 | 8,669 | 9,674 | 111,6 |  |  |
| собственные средства: | 0,5506 | - | 0,337 | - |  |  |
| Охрана труда |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение периодических медицинских осмотров работников | 1,4148 | 0,333 | 0,334 | 100,3 | БЦГБ | Обеспечение сохранности здоровья работников |
| федеральный бюджет: | 1,4148 | 0,333 | 0,334 | 100,3 |  |  |
| Итого: | 1,4148 | 0,333 | 0,334 | 100,3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| федеральный бюджет: | 1,4148 | 0,333 | 0,334 | 100,3 |  |  |
| Всего на реализацию мероприятий: | 5498,8723 | 555,3398 | 523,4782 | 94,3 |  |  |
| собственные средства: | 4915,6096 | 423,72 | 346,217 | 81,7 |  |  |
| федеральный бюджет: | 90,6482 | 46,153 | 61,143 | 132,5 |  |  |
| краевой бюджет: | 203,4813 | 33,7867 | 62,4437 | 184,8 |  |  |
| муниципальный бюджет: | 289,1335 | 51,6801 | 53,6745 | 103,9 |  |  |