**План**

**создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в г. Белокуриха**

1. Объекты транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Программы | Место нахож-дение объектов | Источникифинанси-рования | Полная стоимость строитель-ства, ремонта(тыс. руб) | Освоено в 2014 году | Освоено в 2015 году | Освоено2016 году | план в 2017 году | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера | Фактическое состояние объекта |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Внутригородские дороги:ул.Партизанская, ул.Бийская,ул.Советская и др. | В рамках меро-приятий МЦП «Развитие транс-портной системы в городеБелокуриха» | г. Белокуриха | местный бюджет | 2417,587 | 749,247 |  | 1668,408 | 2473 |  | Ям. ремонт-Устройство осн-я (подсыпкая) - | выполнено |
| 2 | ул.Бр.Ждановыхул.Юбилейная,40-лет Победы, 50 лет Алтая, Кольцевая | В рамках меро-приятий МЦП «Развитие транс-портной системы в городеБелокуриха» | г. Белокуриха | местный бюджеткраевой бюджет | 1726,39 | 499,95 |  | 1226,448 | 445,163376,5 |  | Ям. ремонт-Устройство осн-я (подсыпкая) асфальтирование | выполнено |
| 3 | Ул. Нагорная | В рамках меро-приятий МЦП «Развитие транс-портной системы в городеБелокуриха» | г. Белокуриха | местный бюджет | 1700,00 | 1700,00 |  |  |  |  | Ремонт автомо-бильной дороги с асфальтовым пок-рытием-2000м2 | выполнено |
| 4 | Внутриквартальные проезды | В рамках распоря-жения Администрации Алтайского края от 27.03.2014 г № 90-р и МЦП «Развитие транспортной систе-мы в городе Белокуриха»  | г. Белокуриха | местный бюджеткраевой бюджет | 300,02 657,3 | 300,02 657,3 |  |  |  |  | Ремонт дворовых территорий много-квартирных домов и проездов к дво-ровым террито-риям -3107 кв.м. | выполнено |
| 5 | Ул. Славянская, ул.Высотцкого, ул. Оружейная | В рамках меро-приятий МЦП «Развитие транс-портной системы в городеБелокуриха» | г. Белокуриха | За счет ср-в инвестора | 1200,0 | 1 200,0 |  |  |  |  | Ремонт автомо-бильной дороги с асфальтовым пок-рытием-2440м2 | выполнено |
| 6 | Ул. Молодежная, Партизанская, Соболева | В рамках распоря-жения Администрации Алтайского края от 17.04.2015г. №103-р-и МЦП «Развитие транспортной систе-мы в городе Белокуриха» | г. Белокуриха  | местный бюджеткраевой бюджет | 1215,283065,77 |  | 1215,283065,77 |  |  |  | Ремонт автомо-бильной дороги с асфальтовым пок-рытием-4788,8м2 | выполнено |
| 7 | Внутригородские дороги (ремонт) | В рамках меро-приятий МЦП «Развитие транс-портной системы в городе Белокуриха» | г. Белокуриха | местный бюджет | 1957,74 |  | 1957,74 |  |  |  | Ям. ремонт-882м2Устройство осн-я (подсыпкая) -15926 м2 | выполнено |
| 8 | Дворовые территории | МЦП «Современная комфортная городская среда» | г. Белокуриха | местный бюджеткраевой бюджетфедеральный бюджет |  |  |  |  | 3999,997 |  | Благоустройство дворовых территорий и мест наибольшего посещения |  |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта |  | Местонахож-дение объектов | Источ-никифинанси-рования | Полная стоимость строитель-ства(тыс. руб) | Освоенов 2014 году | Освоено2015 год | Освоено2016 год | План на 2017 год | Плани-руемые сроки строи-тельства | Мероприятия капитального характера | Фактическое состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация |
| 1.1 | Газопровод низкого давления от ШРП по ул. Рябиновая в городе Белокуриха Алтайского края | В рамках меро-приятий МЦП «Обеспечение населения г. Белокуриха ЖКУ» | г. Белокуриха | Местный бюджет | 3000 | 3000 |  |  |  |  | Строительство сетей газоснабжения по ул. Рябиновая, Св. Пантелеймона | Введен в эксплуатацию |
| 1.2 | Газопровод низкого давления от ШРП по ул. Зимняя в городе Белокуриха Алтайского края | В рамках меро-приятий МЦП «Обеспечение населения г. Белокуриха ЖКУ» | г. Белокуриха | Местный бюджет | 5659,8 |  | 3200 | 2460 | 2617,99 |  | Строительство сетей газоснабжения по ул. Зимняя, Раздольная,  | Ведется строительство, работа выполнена на 99% |
| 1.3 | «Газопровод высокого давления до объектовкурортного субкластера «Белокуриха-2» и туристского субкластера «Сибирское подъворье два этапа | Государственная программа РФ «Развитие внутреннего въездного туризма в РФ (2015-2020) |  | Фед-ый б.;Кр-ой б.;Местный | 221025,66 |  |  |  |  | 1-ый этап прод.стр-ва -6 месяцев2-ой этап продолжительность строительства -5месяцев | 1-ый этап протяженность15,1525 км.2-ой этап протяженность 13,6945 км. | Ведутся работы  |
|  | Электроснабжение |  |
| 1.4 | Электроснабжение объекта туристско-рекреационного кластера Белокуриха «Белокуриха-2» | Государственная программа РФ «Развитие внутреннего въездного туризма в РФ (2015-2020 |  | Фед-ый б.;Кр-ой б.;Местный | 317293,16 |  |  | 4156,28 | 313136,88 | Продолжительность строительства -15 месяцев |  | Ведутся работы |
|  | 1. Теплоснабжение
 |
| 2.1 | Ремонт теплотрассы по ул. Советская |  | г. Белокуриха | Частные инвестиции | 2462,5 | 2462,5 |  |  |  |  | Ремонт трубопровода | выполнено |
| 2.2 | Ремонт теплотрассы по ул. Мясникова |  | г. Белокуриха | Частные инвестиции | 3045,7 |  | 3045,7 |  |  |  | Ремонт трубопровода протяженностью 576 м | выполнено |
| 3. Водоснабжение |  |
| 3.1 | Магистральный водопровод | В рамках меро-приятий долго-срочной ЦП «Разви-тие водоснабжение, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы» | г. Белокуриха | местный бюджеткраевой бюджет | 6006,7 |  | 6006,7 |  |  | 01.09.15 | Протяженность-2131 м.Новое строительство | Работа выполнена |
| 3.2 | «Сети водоснабжения и водоотведения до объектов субкластера «Белокуриха-2» | КАИП | Г.Белокуриха | Фед-ый б.;Кр-ой б.;Местный б. | 462235,91 |  |  | 266 153,58 168,4538 709,927 | 74 419 | 19 месяцесо дня подписания контракта | Протяженность водовода в 2 линии -10259м;Протяженность канализационного кол-ра 22366м |  Аукцион на 04.07.2016г |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта |  | Местонахож-дение объектов | Источ-никифинанси-рования | Полная стоимость строитель-ства(тыс. руб) | Освоенов 2014 году | План на 2015 год (освоено) | Освоено в 2016 году | План на 2017 год | Плани-руемые сроки строи-тельства | Мероприятия капитального характера | Фактическое состояние объекта |
| 1 | Сквер имени академика Мясникова | Грант Губернатора на поддержку местных инициатив по направлению «Парк мечты», МЦП «Создание комфортной городской среды» | г.Белокуриха | местный бюджеткраевой бюджетфедеральный прочие | 669,981218,90172,65143,5 | 20,001218,90 | 669,98172,65 |  | 143,5 |  | Строительство парка:Асфальтирование,Освещение, малые формы |  |
|  | В эксплуатации |
| 2 | Культурно-досуговый центр (разработка ПСД, экспертиза) | Программа «80х80» | г.Белокуриха | местный бюджеткраевой бюджет | 7451,16450,0 | 5951,11800,0 |  | 4650,0 |  |  | Выполнена проектно-сметная документация на строительство объекта Кредиторская задолженность м.б. 1500 т.руб | Выполнена проектно-сметная документация -100%  |