План

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры  в г. Белокуриха

1. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Программы | Место нахож-дение объектов | Источники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства, ремонта (тыс. руб) | Освоено в 2014 году | Освоено в 2015 году | Освоено2016 году | план в 2017 году | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |  | Фактическое состояние объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Внутригородские дороги: ул.Партизанская, ул.Бийская, ул.Советская и др. | В рамках меро-приятий МЦП «Развитие транс-портной системы в городеБелокуриха» | г. Белокуриха | местный бюджет | 2417,587 | 749,247 |  | 1668,408 | 2473 |  | Ям. ремонт- Устройство осн-я (подсыпкая) - | выполнено |  |
| 2 | ул.Бр.Ждановых ул.Юбилейная,40-лет Победы, 50 лет Алтая, Кольцевая | В рамках меро-приятий МЦП «Развитие транс-портной системы в городеБелокуриха» | г. Белокуриха | местный бюджет краевой бюджет | 1726,39 | 499,95 |  | 1226,448 | 445,16 3376,5 |  | Ям. ремонт- Устройство осн-я (подсыпкая) асфальтирование | выполнено |  |
| 3 | Ул. Нагорная | В рамках меро-приятий МЦП «Развитие транс-портной системы в городеБелокуриха» | г. Белокуриха | местный бюджет | 1700,00 | 1700,00 |  |  |  |  | Ремонт автомо-бильной дороги с асфальтовым пок-рытием-2000м2 | выполнено |  |
| 4 | Внутриквартальные проезды | В рамках распоря-жения Администрации Алтайского края от 27.03.2014 г № 90-р и МЦП «Развитие транспортной систе-мы в городе Белокуриха» | г. Белокуриха | местный бюджет краевой бюджет | 300,0 2 657,3 | 300,0 2 657,3 |  |  |  |  | Ремонт дворовых территорий много-квартирных домов и проездов к дво-ровым террито-риям -3107 кв.м. | выполнено |  |
| 5 | Ул. Славянская, ул.Высотцкого, ул. Оружейная | В рамках меро-приятий МЦП «Развитие транс-портной системы в городеБелокуриха» | г. Белокуриха | За счет ср-в инвестора | 1200,0 | 1 200,0 |  |  |  |  | Ремонт автомо-бильной дороги с асфальтовым пок-рытием-2440м2 | выполнено |  |
| 6 | Ул. Молодежная, Партизанская, Соболева | В рамках распоря-жения Администрации Алтайского края от 17.04.2015г. №103-р- и МЦП «Развитие транспортной систе-мы в городе Белокуриха» | г. Белокуриха | местный бюджет краевой бюджет | 1215,28 3065,77 |  | 1215,28 3065,77 |  |  |  | Ремонт автомо-бильной дороги с асфальтовым пок-рытием-4788,8м2 | выполнено |  |
| 7 | Внутригородские дороги (ремонт) | В рамках меро-приятий МЦП «Развитие транс-портной системы в городе Белокуриха» | г. Белокуриха | местный бюджет | 1957,74 |  | 1957,74 |  |  |  | Ям. ремонт-882м2 Устройство осн-я (подсыпкая) -15926 м2 | выполнено |  |
| 8 | Дворовые территории | МЦП «Современная комфортная городская среда» | г. Белокуриха | местный бюджет краевой бюджет федеральный бюджет |  |  |  |  | 3999,997 |  | Благоустройство дворовых территорий и мест наибольшего посещения |  |  |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № |  | Наименование объекта |  |  |  | Местонахож-дение объектов |  | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | Освоено в 2014 году | Освоено 2015 год | Освоено 2016 год |  | План на 2017 год | Плани-руемые сроки строи-тельства | Мероприятия капитального характера | Фактическое состояние объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Газопровод низкого давления от ШРП по ул. Рябиновая в городе Белокуриха Алтайского края | В рамках меро-приятий МЦП «Обеспечение населения г. Белокуриха ЖКУ» |  |  | г. Белокуриха |  | Местный бюджет | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  | Строительство сетей газоснабжения по ул. Рябиновая, Св. Пантелеймона | Введен в эксплуатацию |  |
| 1.2 |  | Газопровод низкого давления от ШРП по ул. Зимняя в городе Белокуриха Алтайского края | В рамках меро-приятий МЦП «Обеспечение населения г. Белокуриха ЖКУ» |  |  | г. Белокуриха |  | Местный бюджет | 5659,8 |  | 3200 | 2460 |  | 2617,99 |  | Строительство сетей газоснабжения по ул. Зимняя, Раздольная, | Ведется строительство, работа выполнена на 99% |  |
| 1.3 |  | «Газопровод высокого давления до объектовкурортного субкластера «Белокуриха-2» и туристского субкластера «Сибирское подъворье два этапа | Государственная программа РФ «Развитие внутреннего въездного туризма в РФ (2015-2020) |  |  |  |  | Фед-ый б.; Кр-ой б.; Местный | 221025,66 |  |  |  |  |  | 1-ый этап прод.стр-ва -6 месяцев 2-ой этап продолжительность строительства -5месяцев | 1-ый этап протяженность15,1525 км. 2-ой этап протяженность 13,6945 км. | Ведутся работы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Электроснабжение объекта туристско-рекреационного кластера Белокуриха «Белокуриха-2» |  |  | Государственная программа РФ «Развитие внутреннего въездного туризма в РФ (2015-2020 |  |  |  | Фед-ый б.; Кр-ой б.; Местный | 317293,16 |  |  | 4156,28 |  | 313136,88 | Продолжительность строительства -15 месяцев |  |  | Ведутся работы |
|  | - Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Ремонт теплотрассы по ул. Советская |  |  |  |  | г. Белокуриха | Частные инвестиции | 2462,5 | 2462,5 |  |  |  |  |  | Ремонт трубопровода | выполнено |  |
| 2.2 |  | Ремонт теплотрассы по ул. Мясникова |  |  |  |  | г. Белокуриха | Частные инвестиции | 3045,7 |  | 3045,7 |  |  |  |  | Ремонт трубопровода протяженностью 576 м | выполнено |  |
| 3. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Магистральный водопровод | В рамках меро-приятий долго-срочной ЦП «Разви-тие водоснабжение, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы» |  | г. Белокуриха |  |  | местный бюджет краевой бюджет | 6006,7 |  | 6006,7 |  |  |  | 01.09.15 | Протяженность-2131 м. Новое строительство | Работа выполнена |  |
| 3.2 |  | «Сети водоснабжения и водоотведения до объектов субкластера «Белокуриха-2» | КАИП |  | Г.Белокуриха |  |  | Фед-ый б.; Кр-ой б.; Местный б. | 462235,91 |  |  | 266 153,5 8 168,453 8 709,927 |  | 74 419 | 19 месяцесо дня подписания контракта | Протяженность водовода в 2 линии -10259м; Протяженность канализационного кол-ра 22366м | Аукцион на 04.07.2016г |  |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта |  | Местонахож-дение объектов | Источ-ники финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства (тыс. руб) | Освоено в 2014 году | План на 2015 год (освоено) | Освоено в 2016 году | План на 2017 год | Плани-руемые сроки строи-тельства | Мероприятия капитального характера | Фактическое состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер имени академика Мясникова | Грант Губернатора на поддержку местных инициатив по направлению «Парк мечты», МЦП «Создание комфортной городской среды» | г. Белокуриха | местный бюджет краевой бюджет федеральный прочие | 669,98 1218,90 172,65 143,5 | 20,00 1218,90 | 669,98 172,65 |  | 143,5 |  | Строительство парка: Асфальтирование, Освещение, малые формы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В эксплуатации |
| 2 | Культурно-досуговый центр (разработка ПСД, экспертиза) | Программа «80х80» | г. Белокуриха | местный бюджет краевой бюджет | 7451,1 6450,0 | 5951,1 1800,0 |  | 4650,0 |  |  | Выполнена проектно-сметная документация на строительство объекта Кредиторская задолженность м.б. 1500 т.руб | Выполнена проектно-сметная документация -100% |