АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11. 2020 № 1226                                                                                 г. Белокуриха

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2021-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города от 20.11.2013 № 2161 «Об утверждении  Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха», руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2021-2026 годы» согласно приложению.

2. Отменить постановление администрации города «Об утверждении муниципальной программы комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015-2020 годы», от 29.12.2014 № 2094, в редакции постановлений администрации города от 25.01.2016 № 67, от 07.07.2016 № 1047, от 01.03.2017 № 179, от 09.06.2017 № 698, от 29.12.2017 № 1633, от 24.07.2018 № 859, от 05.02.2019 № 88.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи» и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

5. Контроль исполнения программных мероприятий оставляю за собой.

Первый заместитель

главы администрации города                                                               А.В. Киунов

Приложение к постановлению

администрации города

от 13.11. 2020 № 1226

Муниципальная программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2021-2026 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2021-2026 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Белокуриха Алтайского края |
| Основные разработчики программы | Управление развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации |
| Задачи программы | Цель – повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы Задачи: обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города; повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; доступность транспортного обслуживания для населения |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | - доля площади (протяженности) автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади (протяженности) автомобильных дорог |
| Срок реализации программы | 2021-2026 годы |
| Основные этапы реализации программы | Этапы не выделяются |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация города (в лице отделов, комитетов, управлений) |
| Объемы и источники финансирования программы по годам | общий объем финансирования мероприятий программы в 2021-2026 годах за счет средств местного и краевого бюджетов составляет 182 253 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 71253 тыс. рублей; 2022 год – 22000 тыс. рублей; 2023 год – 22100 тыс. рублей; 2024 год – 22200 тыс. рублей; 2025 год –22300 тыс. рублей; 2026 год – 22400 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период |
| Перечень подпрограмм | - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | увеличение доли площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог на 1,8 % |

# 1. Характеристика проблемы

Одним из приоритетных направлений развития города Белокуриха  является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы города Белокуриха. Увеличение парка автомобилей требует расширения существующих дорог, а также совершенствование дорожного покрытия путем отсыпки, асфальтирования в районах перспективной застройки.

Транспортная и пешеходная инфраструктура должна обеспечивать доступность территорий города, безопасность и надежность внутригородских транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и увеличения объемов пассажирских и грузовых перевозок.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных и мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для приведения их в состояние, соответствующее нормативным требованиям, необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

строительство автомобильных дорог;

комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, автомобильных дорог;

капитальный ремонт автомобильных дорог - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог, не изменяются границы полосы отвода автомобильных дорог.

Постоянный рост интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, несоблюдение межремонтных сроков приводят к накоплению количества неотремонтированных участков и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение ремонта.

Предлагается комплекс мер, включающих в себя улучшение качества дорожной инфраструктуры, в том числе за счет безопасных элементов, усиление контроля за деятельностью автоперевозчиков (соблюдение режимов труда и отдыха, лицензионных условий, технической исправности автопарка), пропаганда безопасного вождения.

Основными недостатками безопасности дорожного движения  города Белокуриха являются:

низкая пропускная способность улиц частного сектора;

недостаточная протяженность тротуаров, количество остановочных площадок, а также их состояние.

Состояние дорожного покрытия улично-дорожной сети города нельзя назвать удовлетворительным: требуют формирования дорожного полотна районы индивидуальной жилищной застройки и перспективной застройки (Агафонова, Рублевская, Жемчужная, Просторня, Нижняя, Камчатская, Обская, Медовая и др.), необходимо проведение капитального ремонта дорог с усовершенствованным покрытием, дальнейшее асфальтирование улиц Славянской, Кольцевой, ул. Строителей, ул. Алтайской, капитальный ремонт мостовых сооружений, обустройство остановочных площадок, текущий ремонт ежегодный ремонт для поддержания качества дорожный одежды в удовлетворительном состоянии.

Программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети города с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечению комфортности и регулярности осуществления пассажирских перевозок для жителей города Белокуриха.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства, обеспечит комплексное воздействие администрации города на процесс усовершенствования дорожной сети города Белокуриха.

# 2. Основные цели и задачи программы

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относятся:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского поселения;

Определены стратегические цели:

развитие и модернизация дорожной сети города и объектов дорожного сервиса;

повышение безопасности участников дорожного движения;

привлечение инвестиций в развитие дорожной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечить комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города.

2. Обеспечить доступность транспортного обслуживания для  населения города.

# 3. Перечень программных мероприятий

Для достижения конечных результатов Программы необходимо осуществление комплекса мероприятий, соответствующих цели и задачам Программы.

Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города включает в себя следующее:

строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектов и сметной документации, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор;

содержание и ремонт автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений;

ремонт дорог территорий и микрорайонов индивидуальной жилой застройки;

устройство парковок, ремонт внутриквартальных проездов;

Организация транспортного обслуживания населения города включает в себя следующее:

устройство остановочных площадок, тротуаров;

Выполнение всех указанных мероприятий позволит повысить уровень развития транспортной системы, а также уровень и качество жизни населения города Белокуриха.

Перечень мероприятий программы

| Задача, мероприятие | Сумма затрат, тыс. руб. | Источники финансирования | Исполнители | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города | 21907/ 49346 | 22000 | 22100 | 22200 | 22300 | 22400 | 132907/ 49346 | Местный бюджет/ Краевой бюджет | Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений, управление развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.1 Асфальтирование, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 54000 |  |  | Увеличение доли площади (протяженности) автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию |
| Мероприятие 1.2 Проверка достоверности сметной стоимости, проектирование, проведение государственной экспертизы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1500 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.3. Текущий ремонт дорог территорий индивидуальной жилой застройки, внутриквартальных проездов, мостов | 8000 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 49000 |  |  | Увеличение доли площади(протяженности) автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию |
| Задача 2. Организация транспортного обслуживания населения города |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 2.1 Строительство: остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества обустроенных в соответствии с нормативными требованиями автобусных остановок, пешеходных тротуаров |
| тротуаров | 4657 | 4750 | 4750 | 4750 |  |  | 18907 |  |  |  |
| ливневых канализаций |  |  |  |  | 4750 | 4750 | 9500 |  |  |  |
| Итого: | 71253 | 22000 | 22100 | 22200 | 22300 | 22400 | 182253 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 49346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 21907 | 22000 | 22100 | 22200 | 22300 | 22400 | 132907 |  |  |  |

# 4. Обоснование финансового обеспечения  программы

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, субсидий краевого бюджета.

Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2021-2026 годы составляет 182253  тыс. рублей,  в том числе по годам:

2021 год – 71253  тыс. рублей;

2022 год – 22000  тыс. рублей;

2023 год – 22100  тыс. рублей;

2024 год – 22200 тыс. рублей;

2025 год –22300 тыс. рублей;

2026 год – 22400 тыс. рублей.

Объемы средств местного бюджета подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.

Сводные финансовые затраты программы

| Источники и направления расходов | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат | 182253 | 71253 | 22000 | 22100 | 22200 | 22300 | 22400 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 132907 | 21907 | 22000 | 22100 | 22200 | 22300 | 22400 |  |
| из краевого бюджета | 49346 | 49346 |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 131753 | 63003 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 82407 | 13657 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 |  |
| из краевого бюджета | 49346 | 49346 |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 50500 | 8250 | 8250 | 8350 | 8450 | 8550 | 8650 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 50500 | 8250 | 8250 | 8350 | 8450 | 8550 | 8650 |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Управление реализацией  программы и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком программы является администрация города Белокурихи.

Исполнители программы осуществляют меры по полному и качественному выполнению её мероприятий (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки и её представление в комитет по экономике и труду администрации города Белокурихи для учета при формировании проектов прогнозов социально-экономического развития города и бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, подготовка информации, докладов по результатам выполнения мероприятий программы и организационно-техническое обеспечение её реализации).

Выполнение программы в городе Белокурихи планируется осуществлять посредством:

- исполнения программных мероприятий;

- заслушивания исполнителей программных мероприятий о ходе реализации мероприятий программы на заседаниях соответствующих межведомственных комиссий при администрации города.

Обязанности по реализации программных мероприятий, достижению результата и эффективному использованию денежных средств, выделяемых на её выполнение, возлагаются на исполнителей программы.

Исполнители программы:

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют первому заместителю главы администрации города по общим вопросам сводную информацию о результатах выполнения программных мероприятий и использовании финансовых средств программы.

- 1 раз в полугодие до 25 числа месяца, следующего за отчётным, направляют в комитет по экономике и труду администрации города отчет о ходе выполнения программных мероприятий.

Контроль за выполнением мероприятий программы возлагается на первого заместителя главы администрации города по общим вопросам.

# 6. Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы позволит к 2026 году:

Решение поставленных задач позволит:

увеличить долю площади (протяженности) автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади (протяженности) автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием на 1,8 %;

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности

реализации  программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2021-2026 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение индикатора по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | доля площади (протяженности) автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади (протяженности) автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Начальник управления развития инженерных

коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации                           Ю.П. Федорова