АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2012 № 1045                                                                               г. Белокуриха

| - О подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования город Белокуриха Алтайского края |  |
| --- | --- |

- В целях упорядочения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, сохранения окружающей среды и объектов историко-культурного наследия, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",                 ст.ст. 48.1, 54, Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки  муниципального образования город Белокуриха Алтайского края с установлением градостроительного зонирования применительно ко всей территории города в один этап.

- 2. Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  муниципального образования город Белокуриха Алтайского края в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- 3. Утвердить:

- 3.1. Положение о деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования город Белокуриха Алтайского края (приложение № 2);

- 3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования город Белокуриха Алтайского края (приложение № 3);

- 3.3. Порядок направления в комиссию предложений по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования город Белокуриха Алтайского края (приложение № 4).

- 4. Настоящее постановление опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи» и разместить на официальном сайте города Белокуриха.

- 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по общим вопросам А.В. Киунова.

- Глава администрации города                                                                  К.И. Базаров

- Приложение № 1

- к постановлению

- администрации города

- от 03.07.2012 № 1045

- Состав комиссии по подготовке проекта

- Правил землепользования и застройки муниципального

- образования город Белокуриха Алтайского края

- Председатель комиссии:

А.В. Киунов – первый заместитель главы администрации города по общим вопросам.

Секретарь комиссии:

Т.А. Сафронова – исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства.

Члены комиссии:

Ю.И. Мамсков – начальник отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и сооружений;

Е.Е. Казанцев – председатель комитета по управлению имуществом  города Белокурихи;

Е.Р. Мусина – заведующий юридическим отделом администрации города;

Ю.П. Фёдорова – главный специалист отдела по развитию инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации.

- Исполняющий обязанности начальника

- отдела архитектуры и градостроительства                                      Т.А. Сафронова

- Приложение № 2

- к постановлению

- администрации города

- от 03.07.2012 № 1045

- Положение о деятельности комиссии по подготовке

- проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования город Белокуриха Алтайского края

- I. Общие положения

- 1. Комиссия по подготовке проекта Правил по землепользованию и застройке муниципального образования город Белокуриха Алтайского края (далее - комиссия) в своей деятельности руководствуется действующим федеральным законодательством, законодательством Алтайского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города, генеральным планом города Белокуриха, настоящим Положением.

- 2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, структурными подразделениями администрации города, муниципальными предприятиями, учреждениями, а также заинтересованными юридическими и физическими лицами.

- II. Задачи и функции комиссии

- 3. Комиссия обеспечивает общее руководство работой, анализ, проверку и оценку разработанных по ее заданиям материалов при подготовке проекта Правил.

- 4. Для выполнения возложенных задач комиссия имеет право:

- - запрашивать документы, материалы, необходимые для подготовки проекта Правил;

- - вносить предложения главе администрации города, связанные с выполнением задач по подготовке проекта Правил;

- - осуществлять иные права, связанные с подготовкой проекта Правил.

- 5. Комиссия принимает решения по вопросам:

- - необходимости проведения дополнительных мероприятий для подготовки проекта Правил;

- - принятия или отклонения предложений по подготовке проекта Правил, поступивших в комиссию от заинтересованных лиц;

- - подготовки, организации и проведения публичных слушаний;

- - представления проекта Правил главе администрации города с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний;

- - по иным вопросам, возникающим в процессе подготовки проекта Правил.

- 6. Комиссия вправе в соответствии с порядком и сроками проведения работ по подготовке проекта Правил утверждать соответствующие задания на выполнение работ, подводить итоги о выполнении работ (этапов работ).

- III. Порядок работы комиссии

- 7. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы путем составления плана работы комиссии.

- Заседания комиссии проводятся председателем по мере необходимости.

- Время, место и повестка дня очередного заседания определяются председателем.

- Члены комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания комиссии не позднее, чем за три дня до назначенной даты.

- Заседание комиссии является правомочным при участии не менее 50 процентов от общего числа членов комиссии.

- 8. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме за своей подписью.

- 9. На заседания комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций, физические лица и их представители.

- 10. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

- 11. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем.

- 12. Член комиссии, не согласившийся с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение.

- 13. Подготовку материалов и доклад для рассмотрения на заседании комиссии осуществляют лица, ответственные за подготовку материалов и выполнение этапов, установленных порядком и сроками проведения работ по подготовке проекта Правил.

- 14. Решения, принятые комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех участников подготовки проекта Правил.

- 15. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Белокуриха.

- 16. По мере необходимости комиссия информирует главу администрации города о ходе выполнения работ по подготовке проекта Правил.

- Исполняющий обязанности начальника

- отдела архитектуры и градостроительства                                      Т.А. Сафронова

- Приложение № 3

- к постановлению

- администрации города

- от 03.07.2012  № 1045

- Порядок и сроки проведения работ по подготовке

- проекта Правил землепользования и застройки муниципального

- образования город Белокуриха Алтайского края

| - № п/п | - порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | - сроки проведения работ | - ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - разработка проекта Правил | - июль-август 2012 г. | - разработчик проекта (опре-деляется результатом элект-ронного аукциона), - отдел архитектуры адми-нистрации города |
| - 2 | - рассмотрение проекта Правил | - сентябрь 2012 г. | - комиссия по подготовке проекта Правил земле-пользования и застройки муниципального образо-вания город Белокуриха Алтайского края |
| - 3 | - проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов и документов территориального планирования | - сентябрь 2012 г. | - отдел архитектуры и градостроительства администрации города |
| - 4 | - принятие решения о прове-дении публичных слушаний по проекту Правил | - октябрь 2012 г. | - глава администрации города |
| - 5 | - внесение изменений в проект Правил с учетом результатов публичных слушаний | - ноябрь 2012 г. | - комиссия по подготовке проекта Правил земле-пользования и застройки муниципального образо-вания город Белокуриха Алтайского края совместно с разработчиком проекта Правил |
| - 6 | - принятие решения главой администрации города о направлении проекта Правил в Белокурихинский городской Совет депутатов или об отклонении и направлении его на доработку | - ноябрь 2012 г. | - глава администрации города |
| - 7 | - направление проекта Правил в Белокурихинский городской Совет депутатов | - ноябрь 2012 г. | - комиссия по подготовке проекта Правил земле-пользования и застройки муниципального образова-ния город Белокуриха Ал-тайского края, отдел архитектуры и градостро-ительства |
|  | - Рассмотрение и утверждение проекта Правил Белокури-хинским городским Советом депутатов | - декабрь 2012 г. | - Белокурихинский городской Совет депутатов |

- Исполняющий обязанности начальника

- отдела архитектуры и градостроительства                                      Т.А. Сафронова

- Приложение № 4

- к постановлению

- администрации города

- от 03.07.2012 № 1045

- Порядок предоставления в комиссию предложений по подготовке

- проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования город Белокуриха Алтайского края

- 1. С момента опубликования сообщения о решении главы администрации города о подготовке проекта Правил землепользования и застройки                    муниципального образования город Белокуриха Алтайского края (далее - проект Правил) в течение срока проведения работ по подготовке проекта Правил заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке (далее - комиссия) предложения по подготовке проекта Правил.

- 2. Предложения могут быть направлены по почте, в том числе электронной, либо для ускорения передачи предложений непосредственно комиссии оставлены лично (с пометкой "В комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования город Белокуриха Алтайского края") по адресу: 659900, г. Белокуриха, ул. Бр. Ждановых, 9а,        e-mail: admblk@mail.ru.

- 3. Предложения в проект Правил должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса и даты подготовки предложений. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил, комиссией не рассматриваются.

- 4. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта Правил, не рассматриваются.

- 5. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

- Исполняющий обязанности начальника

- отдела архитектуры и градостроительства                                      Т.А. Сафронова